CalisFacu v1.0

Plan de Aseguramiento de Calidad de Software (SQAP)

Conforme a IEEE Std 730-2002, agrupado según las áreas de IEEE Std 730-2014

Equipo L-001 · COM450 Calidad de Software · Universidad San Francisco Xavier · Gestión II/2026 · Versión del plan 1.0

Tabla 1. Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Producto | CalisFacu v1.0: sistema web de registro de calificaciones para unidades educativas del Subsistema de Educación Regular de Bolivia |
| Cliente (dueño del producto) | [Nombre de la unidad educativa piloto] — profesores y secretaría |
| Equipo | L-001: Lujan (Líder, Arquitecto, Desarrollador backend) y Galvan (Responsable SQA, Desarrollador frontend / Tester) |
| Stack | NestJS + TypeScript + Prisma + PostgreSQL 16 (API) · React + Vite + TypeScript (web) · Jenkins (Multibranch Pipeline) · Render y Vercel |
| Duración | 4 sprints de 1 semana (Semanas 1 a 4) |
| Versión y fecha | 1.0 · 12/10/2026 |
| Estado | Para revisión del docente |
| Ubicación | docs/sqap/SQAP-CalisFacu.docx y .pdf en el repositorio del proyecto |

Cómo leer este plan. Cada compromiso de calidad tiene un número, una herramienta que lo hace cumplir y una evidencia que queda archivada. Los números se definen una sola vez, en la Tabla de métricas de la Sección 5 (M01 a M16); las demás secciones se refieren a esas filas. Los textos entre corchetes, por ejemplo [Nombre de la unidad educativa piloto], son datos que el equipo debe completar; están listados en el Anexo F.

Índice

Agrupación según IEEE Std 730-2014	4

1. Propósito	5

2. Documentos de referencia	6

3. Gestión	7

4. Documentación	8

5. Estándares, prácticas, convenciones y métricas	9

6. Revisiones de software	12

6.1 Inspección formal tipo Fagan (IEEE 1028)	13

6.2 Lista de verificación de la auditoría	14

7. Pruebas	15

7.1 Ambientes	16

7.2 Datos de prueba, regresión y seguridad	16

8. Reporte de problemas y acción correctiva	16

9. Herramientas, técnicas y metodologías	18

10. Control de medios	20

10.1 Repositorio	21

10.2 Estrategia de ramas, pull requests y merge	21

10.3 Mensajes de commit	22

10.4 Versiones y releases	22

10.5 Secretos y control de acceso	22

10.6 Respaldos	23

10.7 Control de cambios de las historias de usuario	23

11. Control de proveedores	24

12. Registros: recolección, mantenimiento y retención	25

13. Capacitación	26

14. Gestión de riesgos	27

15. Glosario	28

16. Procedimiento de cambio e historia del SQAP	30

Anexo A — Requerimientos no funcionales (SRS 1.0)	32

Anexo B — Trazabilidad historia → módulo → pruebas → métricas	32

Anexo C — Configuración que hace cumplir el plan	33

Anexo D — Plantillas	39

Anexo E — Autoevaluación contra la regla del plan verificable	40

Anexo F — Datos y decisiones pendientes	41

Lista de tablas

Tabla 1. Control del documento	1

Tabla 2. Secciones del plan agrupadas por área de IEEE 730-2014	4

Tabla 3. Alcance del plan: historias por sprint	5

Tabla 4. Módulos críticos	5

Tabla 5. Documentos de referencia	6

Tabla 6. Roles y responsabilidades	7

Tabla 7. Matriz RACI de las actividades de calidad	8

Tabla 8. Documentos del proyecto	9

Tabla 9. Métricas de calidad M01 a M16	10

Tabla 10. Dónde se configura cada umbral	11

Tabla 11. Calendario de revisiones	13

Tabla 12. Roles de la inspección Fagan	13

Tabla 13. Etapas de la inspección	14

Tabla 14. Indicadores que verifica cada auditoría	14

Tabla 15. Estrategia de pruebas por nivel	15

Tabla 16. Ambientes de prueba y despliegue	16

Tabla 17. Transiciones permitidas	17

Tabla 18. SLA por severidad	18

Tabla 19. Prioridades	18

Tabla 20. Herramientas del proyecto	19

Tabla 21. Reglas de ramas y pull requests	21

Tabla 22. Política de respaldos	23

Tabla 23. Criterios de selección de dependencias	24

Tabla 24. Dependencias directas principales (las versiones exactas están en package-lock.json)	24

Tabla 25. Proveedores de servicios	25

Tabla 26. Catálogo de evidencias	25

Tabla 27. Competencias y brechas por rol	26

Tabla 28. Plan de capacitación	26

Tabla 29. Matriz de riesgos de calidad	27

Tabla 30. Glosario	28

Tabla 31. Autoría por sección	30

Tabla 32. Historial de versiones del SQAP	30

Tabla 33. Requerimientos no funcionales	32

Tabla 34. Trazabilidad de las historias del alcance	32

Tabla 35. Configuración del job Multibranch Pipeline	33

Tabla 36. Autoevaluación del plan	40

Tabla 37. Pendientes	41

Lista de figuras

Figura 1. Organigrama del proyecto y líneas de independencia	7

Figura 2. Estados del defecto y quién mueve cada transición	17

Figura 3. Etapas del Jenkinsfile y métricas que hace cumplir cada una	20

Figura 4. Recorrido de un cambio: de la tarea a la versión	21

# Agrupación según IEEE Std 730-2014

El documento sigue las 16 secciones de IEEE Std 730-2002. Para justificar decisiones se agrupan en las tres áreas de proceso de IEEE Std 730-2014, igual que los entregables de la Parte C de la Práctica 7:

Tabla 2. Secciones del plan agrupadas por área de IEEE 730-2014

| Área de IEEE 730-2014 | Secciones de este plan | Qué asegura en CalisFacu |
| --- | --- | --- |
| Implementación del proceso SQA | 1, 2, 3, 15 y 16 | Alcance, normas, roles independientes, vocabulario común y control de versiones del propio plan. |
| Aseguramiento del producto | 4, 5 y 7 | Que los documentos, el código y el sistema cumplan los RNF con métricas medidas por herramientas. |
| Aseguramiento del proceso | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 | Que revisiones, defectos, herramientas, repositorio, proveedores, evidencias, capacitación y riesgos funcionen como se planificó. |

# 1. Propósito

Este plan cubre el desarrollo de CalisFacu v1.0, sistema web de registro de calificaciones para unidades educativas del Subsistema de Educación Regular de Bolivia. Abarca requerimientos, diseño, construcción, pruebas, despliegue y aceptación de la versión 1.0, durante 4 sprints de 1 semana de la Gestión II/2026, y lo ejecuta el equipo L-001. El alcance del producto es la pila de producto aprobada por el docente (backlog_v2_4sprints.xlsx), más cuatro historias nuevas propuestas en la revisión del backlog.

Tabla 3. Alcance del plan: historias por sprint

| Sprint | Historias de usuario incluidas | Resultado verificable |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | US-17 Autenticación y roles · US-18 Gestión académica base · US-01 Registro central de notas · US-02 Cálculo automático de promedios | Un profesor inicia sesión, registra notas por dimensión y ve la nota trimestral calculada según la RM 001/2026. |
| Semana 2 | US-04 Corrección auditable · US-03 Historial académico · US-19 Registro de asistencia · US-05 Importación desde Excel · US-10 Control de entrega | Toda corrección queda auditada; se importan notas y se registra la asistencia. |
| Semana 3 | US-06 Panel de riesgo · US-07 Boletín en PDF · US-20 Vinculación padre–estudiante · US-11 Consulta de boletín | El profesor genera el boletín con el formato oficial y el padre consulta solo el de sus hijos. |
| Semana 4 | US-09 Centralización de notas · US-08 Alerta de promedio bajo · US-12 Aviso de boletín | La secretaría centraliza el trimestre y los avisos automáticos funcionan. |

Roles de usuario: Profesor, Secretaria, Padre de familia y Administrador. Fuera del alcance: el módulo de pagos (US-13, US-14, US-15 y US-16), propuesto para una versión posterior. Las historias US-17 a US-20 están sujetas a la aprobación del docente; si alguna no se aprueba, se retira de este plan con una entrada en la Sección 16.

Nivel de integridad: 2 (Moderado) según el esquema de cuatro niveles de IEEE Std 1012. Justificación: una falla (por ejemplo, una nota trimestral mal calculada o un boletín que no se genera) causa una inconveniencia operativa recuperable: la nota se recalcula, la corrección queda auditada y la unidad educativa sigue registrando las notas oficiales en el sistema del Ministerio de Educación. No provoca pérdida de vidas, daño ambiental ni pérdida económica mayor.

Dos condiciones elevarían el nivel a 3 (Mayor) y obligarían a revisar este plan antes de construir: incluir el módulo de pagos (transacciones económicas) o que CalisFacu reemplace al registro oficial del Ministerio. Como el sistema guarda datos personales de menores de edad, se aplican controles de confidencialidad propios de un nivel superior aunque el nivel sea 2: autorización por rol y por vínculo (M09), auditoría de cada cambio (M15) y datos de prueba exclusivamente sintéticos (R07).

Módulos críticos. Son los que modifican o calculan notas oficiales, o deciden quién puede verlas. Los programa solo el Desarrollador backend, se construyen con TDD y exigen cobertura ≥ 90 % (M06):

Tabla 4. Módulos críticos

| Módulo crítico | Ruta en el repositorio | Historias | Por qué es crítico |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de notas | api/src/modules/notas | US-01, US-05 | Escribe las notas oficiales, también las importadas. |
| Cálculo de notas | api/src/modules/calculo | US-02, US-18 (dimensiones) | Aplica la RM 001/2026; un error cambia quién aprueba. |
| Corrección auditable | api/src/modules/auditoria | US-04 | Registro de no repudio de cada cambio de nota. |
| Autorización | api/src/modules/auth | US-17, US-20 | Decide quién lee o modifica datos de menores. |

# 2. Documentos de referencia

Tabla 5. Documentos de referencia

| Código | Documento | Versión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| BACKLOG | Pila de producto, pila del sprint, criterios de aceptación y reglas del Ministerio (backlog_v2_4sprints.xlsx) | 2.0 | docs/backlog/ |
| SRS | Especificación de requerimientos de CalisFacu, derivada del backlog (RNF en el Anexo A) | 1.0 | docs/srs/SRS-CalisFacu.pdf |
| SAD | Documento de arquitectura: NestJS + Prisma + PostgreSQL, React; ADR en docs/adr/ | 1.0 | docs/sad/SAD-CalisFacu.pdf |
| MATRICES | Libro matrices-sqap.xlsx: Métricas, Riesgos, SLA y Componentes de terceros | 1.0 | docs/sqap/ |
| RM 001/2026 | Ministerio de Educación: modificación del Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular (dimensiones Ser 10, Saber 45, Hacer 40, Autoevaluación 5) | 05/01/2026 | minedu.gob.bo |
| RM 0190/2024 | Ministerio de Educación: Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular, Educación Regular (evaluación trimestral) | 2024 | minedu.gob.bo |
| IEEE 730 | IEEE Std 730-2002, Software Quality Assurance Plans; IEEE Std 730-2014, Software Quality Assurance Processes | 2002 y 2014 | IEEE Xplore (biblioteca USFX) |
| ISO 25010 | ISO/IEC 25010, modelo de calidad del producto (se usa la edición 2011) | 2011 | Biblioteca USFX |
| IEEE 1012 | IEEE Std 1012, niveles de integridad (Sección 1) | 2016 | IEEE Xplore (biblioteca USFX) |
| IEEE 1028 | IEEE Std 1028, revisiones, inspecciones y auditorías (Sección 6) | 2008 | IEEE Xplore (biblioteca USFX) |
| ISO 29119 | ISO/IEC/IEEE 29119, procesos y documentación de pruebas (Sección 7) | 2013–2022 | Biblioteca USFX |
| ISO 29110 | ISO/IEC 29110, perfil para entidades muy pequeñas (equipo de dos personas) | 2011 | Biblioteca USFX |
| OWASP | OWASP Top 10 y OWASP ASVS, ediciones vigentes (Secciones 5, 7 y 11) | Vigente | owasp.org |
| CC | Conventional Commits (mensajes de commit, Sección 10) | 1.0.0 | conventionalcommits.org |
| SemVer | Semantic Versioning (versiones y etiquetas, Sección 10) | 2.0.0 | semver.org |
| GUÍAS | Guías de las Prácticas 1 a 8 de COM450 (pruebas unitarias, TDD, SonarQube, Cypress, JMeter, Jenkins, SQAP, CI/CD con GitHub Actions) | II/2026 | Classroom de COM450 |

# 3. Gestión

El equipo L-001 tiene dos integrantes, conformación aceptada para la práctica aunque la guía sugiere 3 o 4; por eso cada uno asume más de un rol y la independencia se compensa como se explica más abajo. Lujan es Líder de proyecto, Arquitecto y Desarrollador backend; Galvan es Responsable SQA y Desarrollador frontend / Tester. El cliente es [Nombre de la unidad educativa piloto], representado por un profesor y la secretaria, que actúan como dueños del producto.

Figura 1. Organigrama del proyecto y líneas de independencia

Regla de independencia: quien produce un artefacto no lo revisa ni lo aprueba. Galvan no programa los módulos críticos de la Tabla 4; los escribe Lujan y Galvan aprueba sus pull requests. El código de Galvan (interfaz, API no crítica, Jenkinsfile y scripts de Cypress y JMeter) lo revisa Lujan. El Responsable SQA tiene autoridad para rechazar cualquier entregable que no cumpla los objetivos M01 a M16 y para detener un release.

Tabla 6. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad principal | Integrante |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Coordina el equipo y el cronograma, comunica con el docente y el cliente, fija la prioridad de los defectos, aprueba cambios de historias y rinde cuentas por el proyecto. | Lujan |
| Arquitecto | Define la arquitectura NestJS y el modelo de datos PostgreSQL, registra las decisiones como ADR y mantiene el manual técnico. | Lujan |
| Responsable SQA | Mantiene el SQAP y matrices-sqap.xlsx, aprueba los PR de los módulos críticos, modera las inspecciones y audita el cumplimiento del plan. No programa módulos críticos. | Galvan |
| Desarrollador frontend / Tester | Construye la interfaz React y la API no crítica, mantiene el pipeline y ejecuta las pruebas E2E (Cypress), de carga (JMeter) y de usabilidad. | Galvan |
| Desarrollador backend | Desarrolla los módulos críticos con TDD, el modelo Prisma, las migraciones y las pruebas Jest de la API. | Lujan |

Independencia parcial y cómo se compensa. Con dos personas la independencia es parcial en tres puntos, y cada uno tiene una compensación:

- Galvan es a la vez Responsable SQA y Tester: las evidencias de prueba que produce (informes de Cypress, JMeter y usabilidad) las audita Lujan en la auditoría de cierre.

- Galvan mantiene el pipeline que mide su propio código: todo cambio en el Jenkinsfile y en jenkins/ lo aprueba Lujan, y la rama main exige el check de Jenkins aunque el autor sea administrador.

- Las inspecciones Fagan del SRS y del SAD incluyen como inspector a un integrante de otro equipo del curso (Sección 6).

Matriz RACI (R ejecuta, A rinde cuentas, C es consultado, I es informado; exactamente una A por fila). Lujan cubre las columnas Líder, Arquitecto y Dev; Galvan cubre SQA y Tester.

Tabla 7. Matriz RACI de las actividades de calidad

| Actividad | Líder | Arquitecto | SQA | Dev | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redactar y mantener el SQAP | A | C | R | I | C |
| Inspeccionar el SRS (autor: Líder) | C | C | A | I | R |
| Inspeccionar el SAD (autor: Arquitecto) | I | C | A/R | I | C |
| Revisar código de módulos críticos (autor: Dev) | I | C | A/R | C | I |
| Revisar código de interfaz, CI y scripts de prueba (autor: Tester) | I | A | I | R | C |
| Ejecutar pruebas de carga | I | A | C | I | R |
| Aprobar un cambio de historia de usuario | A/R | C | C | I | I |
| Aprobar un release (revisor obligatorio de producción) | A | C | R | I | C |
| Probar la restauración de respaldos | I | C | A | R | I |
| Auditar el cumplimiento del plan | R | I | A/R | I | C |

Comprobación de independencia: en cada fila donde un integrante es autor, la A o la R de la revisión recae en el otro. En la auditoría del plan, Lujan (R) audita las evidencias que produjo Galvan y Galvan (A/R) audita las de desarrollo.

# 4. Documentación

Documentos que el proyecto produce. Todos se versionan en docs/ del repositorio y se modifican por pull request.

Tabla 8. Documentos del proyecto

| Documento | Responsable | Fecha prevista | Criterio de adecuación | Tipo de revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRS | Líder (Lujan) | Semana 1, día 1 | Cada historia del alcance tiene criterios Dado/Cuando/Entonces; cada RNF del Anexo A tiene métrica y valor verificable; las reglas de la RM 001/2026 tienen la tabla de casos firmada por el cliente; 0 preguntas abiertas (❓). | Inspección Fagan con el cliente y un inspector externo (Sección 6). |
| SAD y ADR | Arquitecto (Lujan) | Semana 1, día 2 | Modelo de datos Prisma normalizado; módulos NestJS con sus dependencias; decisiones que cubren RNF-03 (cola de PDF), RNF-04 (guards y auditoría) y RNF-07 (respaldos); un ADR por decisión. | Inspección Fagan (Sección 6). |
| Pila de producto y del sprint | Líder (Lujan) | Semana 1, día 1; se actualiza cada día 1 | Cumple la Definition of Ready; cada tarea tiene responsable, revisor y horas. | Revisión del backlog con el cliente cada día 5. |
| Contrato de la API (OpenAPI) | Dev (Lujan) | Se genera en cada build | Todo endpoint aparece en /api/docs con DTO de entrada y salida y respuestas 401/403/422. | Revisión del PR. |
| Manual de usuario | Tester (Galvan) | Semana 4, día 3 | Cubre las tareas de los cuatro roles con capturas; un profesor piloto registra las notas de una actividad usando solo el manual. | Walkthrough con el profesor piloto; revisa Lujan. |
| Manual técnico | Arquitecto (Lujan) | Semana 4, día 3 | Galvan levanta el sistema en una máquina limpia siguiendo solo el manual, en 60 minutos o menos. | Walkthrough; revisa Galvan. |
| Informe de pruebas | Tester (Galvan) | Cada día 5 (semanas 1 a 4) | Resultados de Jest, Cypress, JMeter y usabilidad contra M01 a M16, con enlaces a los runs. | Auditoría de cierre; lo audita Lujan porque el autor es Galvan. |
| Actas | Responsable SQA (Galvan) | En cada revisión, inspección, auditoría y aceptación | Fecha, participantes, artefacto y versión, hallazgos con severidad, decisión y firmas. | Firma de los participantes. |
| CHANGELOG | Líder (Lujan) | En cada release | Una entrada por versión, agrupada por tipo de commit. | Revisión del PR de release. |

# 5. Estándares, prácticas, convenciones y métricas

Estándar de codificación: TypeScript en modo strict con typescript-eslint (configuración recommended-type-checked) y Prettier para el formato, en la API y en la web. Las reglas de estilo que la herramienta no fija se toman de la *Airbnb JavaScript Style Guide*. Justificación: un solo lenguaje y un solo conjunto de reglas para todo el repositorio; las dos herramientas se ejecutan en el pre-commit y en el CI, de modo que el estándar se hace cumplir automáticamente (M16) y no depende de la revisión manual.

Convenciones de nombres (los términos del dominio, en español, según el glosario de la Sección 15):

- Clases, DTO y módulos: PascalCase (ejemplo: CalculoService, RegistrarNotaDto).

- Variables y métodos: camelCase (ejemplo: calcularNotaTrimestral()).

- Archivos: kebab-case con sufijo de NestJS (ejemplo: calculo.service.ts, notas.controller.ts).

- Tablas y columnas de PostgreSQL: snake_case; tablas en plural mediante @@map de Prisma (ejemplo: notas, registros_auditoria).

- Endpoints: kebab-case, sustantivos en plural, prefijo /api (ejemplo: /api/notas, /api/boletines/:id/pdf).

- Pruebas: *.spec.ts junto al código (unitarias), *.e2e-spec.ts en api/test (integración HTTP), *.cy.ts en e2e/ (Cypress); cada caso empieza con "debe…" (ejemplo: it('debe redondear 50,5 a 51 y aprobar')).

- Ramas y commits: Conventional Commits con referencia a la historia (Sección 10).

Métricas (detalle en la hoja Métricas de matrices-sqap.xlsx). Es la única tabla donde se definen los umbrales del plan:

Tabla 9. Métricas de calidad M01 a M16

| Característica 25010 | Métrica y fórmula | Instrumento, condiciones y momento | Objetivo | RNF / riesgo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adecuación funcional (corrección) | M01 · % de casos de la tabla de cálculo firmada por el cliente que pasan = casos en verde / casos de la tabla | Jest (P1, P2), suite calculo.casos.spec.ts; en cada build de Jenkins (PR y main) | 100 % | RNF-01, R02 | Dev (Lujan) |
| Adecuación funcional (completitud) | M02 · % de escenarios E2E críticos que pasan = escenarios en verde / escenarios | Cypress (P4) contra staging con datos sintéticos; en cada build de main | 100 % | RNF-02 | Tester (Galvan) |
| Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal) | M03 · p95 del tiempo de respuesta de "generar boletín de un estudiante" = percentil 95 | JMeter (P5): 100 usuarios concurrentes, 10 min, ambiente de rendimiento (agente de Jenkins); en cada RC | ≤ 2000 ms | RNF-03 | Tester (Galvan) |
| Eficiencia de desempeño (capacidad) | M04 · Tasa de error bajo carga de "registrar planilla" y "generar boletín" = peticiones fallidas / peticiones | JMeter (P5), mismas condiciones que M03; en cada RC | < 1 % en cada operación | RNF-03, R05 | Tester (Galvan) |
| Mantenibilidad (capacidad de prueba) | M05 · Cobertura de líneas del código nuevo = líneas nuevas cubiertas / líneas nuevas | Jest (lcov) + SonarQube Cloud (P3); en cada PR | ≥ 80 % | RNF-05, R03 | SQA (Galvan) |
| Mantenibilidad (capacidad de prueba) | M06 · Cobertura de líneas de cada módulo crítico = líneas cubiertas / líneas del módulo | Jest coverageThreshold por ruta (P1, P2); en cada PR | ≥ 90 % por módulo | RNF-05, RNF-01 | SQA (Galvan) |
| Mantenibilidad (modificabilidad) | M07 · Líneas duplicadas en código nuevo = duplicadas / nuevas | SonarQube Cloud (P3); en cada PR | ≤ 3 % | RNF-05 | SQA (Galvan) |
| Mantenibilidad (analizabilidad) | M16 · Errores y advertencias de lint y formato = conteo | ESLint --max-warnings=0 y prettier --check; pre-commit y cada PR | 0 | RNF-05 | SQA (Galvan) |
| Seguridad (confidencialidad) | M08 · Vulnerabilidades altas o críticas = conteo en código nuevo y en dependencias | SonarQube Cloud (Security Rating) + npm audit --audit-level=high + Dependabot; en cada PR | 0 | RNF-04, R06 | SQA (Galvan) |
| Seguridad (integridad) | M09 · % de rutas protegidas que rechazan con HTTP 403 a un usuario sin permiso = rutas que rechazan / rutas protegidas | Jest + Supertest, suite autorizacion.e2e-spec.ts (rol, asignación profesor–materia y vínculo padre–estudiante); en cada PR | 100 % | RNF-04 | Dev (Lujan) |
| Seguridad (no repudio) | M15 · % de cambios de nota con registro de auditoría completo (quién, cuándo, valor anterior, valor nuevo, motivo, origen) | Jest + Supertest, suite auditoria.e2e-spec.ts; en cada PR | 100 % | RNF-04 | Dev (Lujan) |
| Usabilidad (aprendizaje) | M11 · Tasa de éxito de la tarea "registrar las notas de una actividad" sin ayuda = profesores que la completan / profesores | Prueba con 5 profesores que nunca usaron el sistema; Semana 3, día 4 | ≥ 80 % (4 de 5) | RNF-06 | Tester (Galvan) |
| Usabilidad (operabilidad) | M12 · Puntaje SUS promedio de los mismos 5 profesores | Cuestionario SUS de 10 ítems al terminar M11 | ≥ 68 | RNF-06 | Tester (Galvan) |
| Fiabilidad (disponibilidad) | M13 · Disponibilidad mensual de producción = (tiempo total − tiempo caído) / tiempo total | Monitor externo cada 5 min sobre /api/salud; desde el release v1.0 | ≥ 99,0 % | RNF-07 | SQA (Galvan) |
| Fiabilidad (recuperabilidad) | M14 · RPO y RTO de la base de datos | Respaldo diario cifrado (backup.yml en GitHub Actions); prueba de restauración cada día 5 | RPO ≤ 24 h; RTO ≤ 2 h | RNF-07, R10 | Dev (Lujan) |

Seis características de ISO/IEC 25010 con al menos dos métricas cada una. M01 a M09 conservan el número que tenían en la versión 0.2 del plan y las métricas nuevas van de M11 a M16 (M10 no se asigna); así un identificador nunca cambia de significado entre versiones.

El mismo número en dos lugares. Cada umbral de la Tabla 9 está configurado en la herramienta que lo hace cumplir. Si un número cambia, se cambia aquí, en matrices-sqap.xlsx y en la configuración, en el mismo pull request (Sección 16).

Tabla 10. Dónde se configura cada umbral

| Métrica | Dónde se hace cumplir | Configuración |
| --- | --- | --- |
| M01 · 100 % | Jenkinsfile, etapa Pruebas › API | npm run -w api test:cov + paso junit: el build falla si un caso falla |
| M02 · 100 % | Jenkinsfile, etapa E2E (rama main) | npx cypress run: código de salida distinto de 0 si falla un escenario |
| M03 · ≤ 2000 ms | Jenkinsfile, etapa Rendimiento (etiquetas v*-rc.*) | jq -e ".Total.pct2ResTime <= 2000" perf/boletin/statistics.json |
| M04 · < 1 % | Jenkinsfile, etapa Rendimiento | jq -e ".Total.errorPct < 1" sobre perf/boletin/ y perf/planilla/ |
| M05 · ≥ 80 % | Quality Gate "CalisFacu" de SonarQube Cloud | Coverage on New Code is less than 80.0 |
| M06 · ≥ 90 % | api/jest.config.ts | coverageThreshold con lines: 90 para cada ruta de la Tabla 4 |
| M07 · ≤ 3 % | Quality Gate "CalisFacu" | Duplicated Lines (%) on New Code is greater than 3.0 |
| M08 · 0 | Quality Gate + etapa Dependencias | Security Rating on New Code is worse than A · npm audit --audit-level=high |
| M09 · 100 % | Jenkinsfile, etapa Pruebas › API | Suite autorizacion.e2e-spec.ts en npm run -w api test:e2e |
| M11, M12 | Acta de la prueba de usabilidad | Planilla de resultados en docs/evidencias/usabilidad/ |
| M13 · ≥ 99,0 % | Monitor externo | Intervalo de 5 minutos sobre /api/salud; alerta por correo a ambos integrantes |
| M14 · 24 h / 2 h | backup.yml (GitHub Actions) | cron 0 7 * * * (03:00 en Bolivia) y job restaurar cada día 5 |
| M15 · 100 % | Jenkinsfile, etapa Pruebas › API | Suite auditoria.e2e-spec.ts en npm run -w api test:e2e |
| M16 · 0 | Jenkinsfile, etapa Lint + pre-commit | eslint . --max-warnings=0 y prettier --check . |

Fragmentos de configuración (archivos completos en el Anexo C):

// api/jest.config.ts (fragmento): M06, cobertura de los módulos críticos

coverageThreshold: {

'./src/modules/notas/':     { lines: 90 },

'./src/modules/calculo/':   { lines: 90 },

'./src/modules/auditoria/': { lines: 90 },

'./src/modules/auth/':      { lines: 90 },

},

// Jenkinsfile, etapa Rendimiento (fragmento): M03 y M04

jq -e ".Total.pct2ResTime <= 2000" perf/boletin/statistics.json

jq -e ".Total.errorPct < 1"         perf/boletin/statistics.json

jq -e ".Total.errorPct < 1"         perf/planilla/statistics.json

Quality Gate "CalisFacu" (SonarQube Cloud):

Coverage on New Code is less than 80.0          -> falla (M05)

Duplicated Lines (%) on New Code is greater than 3.0 -> falla (M07)

Security Rating on New Code is worse than A     -> falla (M08)

El percentil 95 corresponde a pct2ResTime porque el dashboard de JMeter calcula por defecto los percentiles 90, 95 y 99; jq -e termina con error, y la etapa falla, si la condición es falsa. Los planes .jmx leen la carga con ${__P(usuarios)} y ${__P(duracion)}. A diferencia de la versión 0.2, la tasa de error se exige también en el boletín: una respuesta 500 rápida no debe contar como una respuesta rápida.

# 6. Revisiones de software

Calendario de revisiones en el ciclo de vida. "Día" es el día hábil dentro de cada sprint de una semana (día 1 = lunes).

Tabla 11. Calendario de revisiones

| Revisión | Artefacto | Cuándo | Quién revisa | Lista de verificación | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión de requerimientos e inspección Fagan del SRS | SRS, backlog y tabla de casos de cálculo | Semana 1, días 1 y 2 | Moderador y escriba: Galvan. Inspectores: profesor del cliente y un integrante de otro equipo. Autor: Lujan (responde, no aprueba). | Cada historia con criterios Dado/Cuando/Entonces; cada RNF con métrica y valor; reglas de la RM 001/2026 con casos de ejemplo; términos del glosario; 0 ❓ abiertos. | Acta firmada por el cliente; 0 defectos mayores abiertos; tabla de casos firmada. |
| Inspección Fagan del SAD | SAD y ADR | Semana 1, día 2 | Moderador y escriba: Galvan. Lector e inspector: integrante de otro equipo. Autor: Lujan. | Modelo de datos normalizado con índices para notas y boletines; módulos críticos aislados; cola para PDF; guards de autorización; respaldos; secretos fuera del código. | 0 defectos mayores abiertos; acta en docs/actas/. |
| Revisión de diseño detallado | Diseño de US-04 y US-05 (semana 2); de la cola de boletines de US-07 (semana 3) | Día 1 del sprint | Galvan (autor: Lujan) | Transacciones y auditoría de solo inserción; validación por fila de la importación; reintentos y aviso de la cola; pruebas previstas por criterio. | Acta con decisiones; ningún hallazgo mayor abierto al iniciar la construcción. |
| Revisión de código por PR | Todo cambio a main | En cada pull request | Módulos críticos y API: Galvan. Interfaz, CI y scripts de prueba: Lujan. Nadie aprueba su propio PR. | Check de Jenkins en verde; DoD; pruebas nuevas para cada criterio tocado; sin secretos; nombres según la Sección 5. | PR aprobado por el revisor asignado y fusionado por squash merge. |
| Revisión del sprint (demo) | Incremento en staging | Día 5 de cada sprint | Cliente (profesor y secretaria) con el equipo | Cada historia del sprint contra sus criterios de aceptación. | Acta con las historias aceptadas y los cambios solicitados. |
| Auditoría de cierre de sprint | Informe de pruebas, evidencias y SQAP | Día 5 de cada sprint | Galvan audita los artefactos de desarrollo; Lujan audita las evidencias de prueba que produjo Galvan. | Siete indicadores del plan verificable y doce del build sano (Tabla 14); M01 a M16 con evidencia. | Acta firmada por ambos; hallazgos como issues con responsable. |
| Auditoría final | SQAP, evidencias y release candidate RC2 | Semana 4, día 5 | Igual que la auditoría de cierre, más el docente como observador | Igual que la auditoría de cierre, más la autoevaluación del Anexo E. | Release v1.0 aprobado según la RACI. |

## 6.1 Inspección formal tipo Fagan (IEEE 1028)

Tabla 12. Roles de la inspección Fagan

| Rol | Quién | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Moderador | Galvan (SQA) | Planifica, verifica criterios de entrada, conduce la reunión y decide el seguimiento. |
| Autor | Lujan | Entrega el artefacto, aclara dudas en la reunión y hace el retrabajo. No inspecciona su propio artefacto. |
| Lector | Integrante de otro equipo | Parafrasea el artefacto sección por sección durante la reunión. |
| Inspectores | Integrante de otro equipo; profesor del cliente (solo en el SRS); Galvan | Preparan individualmente y registran defectos en la planilla de inspección. |
| Escriba | Galvan | Registra cada defecto con ubicación, severidad (mayor o menor) y decisión. |

Tabla 13. Etapas de la inspección

| Etapa | Qué se hace | Duración máxima |
| --- | --- | --- |
| Planificación | El moderador verifica que el artefacto esté completo, arma la planilla y convoca. | 30 min |
| Visión general | El autor explica el contexto del artefacto. | 20 min |
| Preparación individual | Cada inspector revisa con la lista de verificación de la Tabla 11 a un ritmo de 10 páginas por hora o menos. | 1 h por inspector |
| Reunión de inspección | El lector parafrasea; se registran defectos; no se discuten soluciones. | 2 h |
| Retrabajo | El autor corrige cada defecto registrado. | 1 día hábil |
| Seguimiento | El moderador verifica cada corrección y cierra el acta. | 30 min |

Métricas de la inspección (se registran en el acta): tiempo de preparación por inspector; ritmo de preparación (páginas / hora, objetivo ≤ 10); densidad de defectos (defectos / página); defectos mayores y menores; eficacia de la inspección = defectos encontrados en la inspección / (defectos encontrados en la inspección + defectos del mismo artefacto encontrados después). Criterio de salida: 0 defectos mayores abiertos.

## 6.2 Lista de verificación de la auditoría

Tabla 14. Indicadores que verifica cada auditoría

| Regla | Indicador | Se cumple si… |
| --- | --- | --- |
| Plan verificable (P7) | Completo | Están las 16 secciones; las que no aplican lo justifican. |
|  | Medible | M01 a M16 tienen fórmula y valor numérico. |
|  | Instrumentado | Cada métrica nombra herramienta, condiciones y momento. |
|  | Asignado e independiente | Ningún autor aprobó su propio artefacto (historial de PR y actas). |
|  | Consistente | Cada umbral de la Tabla 9 aparece igual en la Tabla 10, en matrices-sqap.xlsx y en la configuración. |
|  | Trazable | Cada métrica cita un RNF o riesgo; cada riesgo alto tiene mitigación con responsable. |
|  | Evidenciable | Cada evidencia de la Sección 12 existe en su ubicación. |
| Build sano (P6) y pipeline sano (P8) | Resultado | SUCCESS en el último build de main, en la Stage View. |
|  | Pruebas ejecutadas | Más de cero y las mismas que corren en local (Test Result del build). |
|  | Pruebas fallidas | 0 fallos y 0 errores; el informe JUnit está publicado (Test Result Trend). |
|  | Artefacto | El paquete del build está archivado y asociado al build (Build Artifacts). |
|  | Reproducibilidad | Todo el pipeline está en el Jenkinsfile; el job solo tiene la URL del repositorio. |
|  | Cobertura | Exigida por la herramienta (M05, M06), no solo medida. |
|  | E2E | Cypress ejecutó todos sus escenarios y pasaron (M02). |
|  | Orden | Las etapas de despliegue están después de las de prueba y solo corren si estas pasan. |
|  | Disparo automático | Un push o un PR inicia el build sin clic en 3 minutos o menos (escaneo del Multibranch). |
|  | Verificación posterior | El smoke test pasa y el commit desplegado es el del build. |
|  | Secretos | Ninguno en el repositorio ni impreso en la consola de Jenkins. |
|  | Hooks | Husky activo: un mensaje fuera de Conventional Commits se rechaza en local. |

# 7. Pruebas

Estrategia por nivel. Cada criterio de aceptación de la hoja Criterios de aceptación indica la prueba que lo verifica; la trazabilidad completa está en el Anexo B.

Tabla 15. Estrategia de pruebas por nivel

| Nivel | Técnica y herramienta | Responsable | Criterio de entrada | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitario | TDD obligatorio en los cuatro módulos críticos; Jest. Aritmética decimal (decimal.js) en el cálculo. | Dev (Lujan); API no crítica: Galvan | Historia que cumple la Definition of Ready | 100 % de casos en verde (M01); cobertura ≥ 90 % por módulo crítico (M06) y ≥ 80 % en código nuevo (M05) |
| Integración | Jest + Supertest contra PostgreSQL 16 real (service container en CI, Docker en local), con migraciones de Prisma aplicadas | Dev (Lujan) | Unitarias en verde | 100 % de suites en verde; 100 % de rutas protegidas rechazan con 403 (M09); 100 % de cambios auditados (M15) |
| Sistema | E2E con Cypress contra staging (M02); carga con JMeter en el ambiente de rendimiento (M03, M04); análisis de seguridad (M08) | Tester (Galvan) | Smoke test en verde con el commit correcto | 100 % de escenarios E2E; p95 del boletín ≤ 2000 ms; tasa de error < 1 %; 0 vulnerabilidades altas o críticas |
| Aceptación | Escenarios del cliente sobre las historias del sprint; prueba de usabilidad con 5 profesores nuevos y SUS (M11, M12) | Líder (Lujan) con el cliente; usabilidad: Tester | Pruebas de sistema aprobadas | 0 defectos S1 o S2 abiertos; ≥ 4 de 5 profesores completan la tarea; SUS ≥ 68; acta firmada |

Cobertura mínima global y por módulo crítico: código nuevo de todo el repositorio ≥ 80 % de líneas, medido por SonarQube Cloud (M05); cada módulo crítico de la Tabla 4 ≥ 90 % de líneas, exigido por Jest (M06).

La integración usa PostgreSQL real y no una base en memoria ni SQLite, porque las diferencias de tipos (numeric, timestamptz), collation y restricciones dejarían pasar defectos que solo aparecen en producción.

## 7.1 Ambientes

Tabla 16. Ambientes de prueba y despliegue

| Ambiente | Para qué | Dónde | Datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Desarrollo y pruebas rápidas | Docker Compose: PostgreSQL 16 y Redis | Seed sintético (prisma db seed) |
| CI | Pruebas de cada PR y de main | Agente de Jenkins con PostgreSQL 16 y Redis del jenkins/docker-compose.yml; una base por build | Base vacía + migraciones + fixtures; se borra al terminar |
| Staging | E2E, smoke test y demo del sprint | API en Render, web en Vercel, PostgreSQL administrado | Seed sintético; se recrea en cada sprint |
| Rendimiento | JMeter (M03, M04) | API compilada del commit etiquetado, ejecutada en el agente de Jenkins con su PostgreSQL y Redis | Seed sintético de 40 cursos y 60 estudiantes por curso |
| Producción | Uso del cliente | Igual que staging, con su propia base y secretos | Datos reales; nunca se copian a otro ambiente |

El servicio gratuito de Render se suspende tras 15 minutos sin tráfico y tarda cerca de un minuto en despertar. Por eso la carga se mide en el ambiente de rendimiento y no en staging, y cada plan de JMeter tiene un grupo de calentamiento de 60 segundos que no se cuenta en el resultado.

## 7.2 Datos de prueba, regresión y seguridad

- Datos: solo sintéticos, generados con @faker-js/faker (locale es) en seeds y factories versionados. Está prohibido copiar datos reales a cualquier ambiente que no sea producción (R07).

- Regresión: la suite completa (unitaria, integración y E2E) corre en cada merge a main; cada defecto corregido agrega una prueba que lo reproduce (Sección 8).

- Seguridad: autorización (M09) y auditoría (M15) en cada PR; análisis estático y de dependencias (M08); revisión manual contra el OWASP Top 10 en la auditoría de la semana 3.

- Usabilidad: cinco profesores que nunca usaron el sistema, sin ayuda, con un observador que solo registra; al terminar, el cuestionario SUS. Lo conduce Galvan y lo audita Lujan.

# 8. Reporte de problemas y acción correctiva

Estados del defecto y transiciones: todo defecto sigue el ciclo Nuevo → Asignado → En progreso → Resuelto → Verificado → Cerrado. Si la prueba de confirmación falla, pasa de Resuelto a Reabierto; un defecto Cerrado que reaparece también pasa a Reabierto. Desde Reabierto, el Líder lo vuelve a Asignado.

Figura 2. Estados del defecto y quién mueve cada transición

Tabla 17. Transiciones permitidas

| Transición | Quién la mueve | Condición |
| --- | --- | --- |
| → Nuevo | Tester, cualquier integrante o el cliente | Issue creado con la plantilla de defecto y severidad propuesta. |
| Nuevo → Asignado | Líder | Fija la prioridad y el responsable. |
| Asignado → En progreso | Desarrollador asignado | Crea la rama fix/CAL-NNN-…. |
| En progreso → Resuelto | Desarrollador asignado | PR fusionado con la prueba que reproduce el defecto. |
| Resuelto → Verificado | Tester (Galvan). Si el defecto lo resolvió Galvan, verifica Lujan. | La prueba de confirmación pasa en staging. |
| Verificado → Cerrado | Responsable SQA (Galvan). Si Galvan resolvió el defecto, cierra Lujan. | Evidencia enlazada en el issue. |
| Resuelto o Cerrado → Reabierto | Tester o Responsable SQA | La prueba de confirmación falla o el defecto reaparece. |

Diferencia entre severidad y prioridad:

- Severidad: cuánto daño causa el defecto en el sistema (S1 a S4). La fija el Tester o el Responsable SQA al registrarlo.

- Prioridad: con qué urgencia se corrige frente a otras tareas (P1 a P3). La fija el Líder según el calendario del cliente; por ejemplo, el cierre de un trimestre.

SLA de resolución de defectos. Los tiempos se cuentan en horario hábil (lunes a viernes, 8:00 a 18:00). El equipo no tiene guardia de fin de semana, salvo en la semana de cierre de trimestre del cliente, cuando Lujan queda de guardia para S1.

Tabla 18. SLA por severidad

| Severidad | Definición | Respuesta | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica (S1) | El sistema es inusable, hay pérdida o corrupción de notas, o un usuario accede a datos que no le corresponden (ej. una nota trimestral se guarda con un valor incorrecto; un padre ve el boletín de otro estudiante). | 4 horas hábiles | 1 día hábil |
| Alta (S2) | Funcionalidad principal afectada sin alternativa y sin pérdida de datos (ej. el boletín PDF falla en cursos de más de 50 estudiantes, CAL-001). | 1 día hábil | 2 días hábiles |
| Media (S3) | Funcionalidad secundaria afectada o existe alternativa (ej. el filtro por trimestre del historial falla, pero el estudiante se encuentra por nombre). | 1 día hábil | 1 semana |
| Baja (S4) | Defecto cosmético o mejora menor (ej. texto desalineado en el pie del boletín). | 3 días hábiles | Siguiente sprint |

Tabla 19. Prioridades

| Prioridad | Significado | Cuándo se usa |
| --- | --- | --- |
| P1 | Se corrige antes que cualquier tarea del sprint. | Todo S1; un S2 que bloquea el cierre de trimestre o la demo. |
| P2 | Entra en el sprint en curso. | S2 restantes; S3 que afectan a una historia del sprint. |
| P3 | Se planifica en el siguiente sprint o en la Release 2. | S3 restantes y S4. |

Herramienta de gestión: GitHub Issues con el formulario .github/ISSUE_TEMPLATE/defecto.yml (Anexo D), etiquetas estado:*, sev:S1 a sev:S4 y prio:P1 a prio:P3, y el tablero de GitHub Projects del equipo. Los defectos se numeran CAL-001, CAL-002…, número que nunca se reutiliza.

Acción correctiva: todo defecto S1 o S2 registra su causa raíz (técnica de los cinco porqués) en el issue antes de cerrarse; todo defecto corregido agrega una prueba automatizada que lo reproduce; todo S1 produce además un postmortem sin culpables en docs/actas/postmortem-CAL-NNN.md, con acciones, responsable y fecha. Si dos defectos de la misma causa aparecen en un sprint, la causa se registra como riesgo en la Sección 14.

Ejemplo (simulado): CAL-001, "El boletín en PDF responde HTTP 500 en cursos de más de 50 estudiantes". Severidad S2 (función principal sin alternativa, sin pérdida de datos); prioridad P1 porque bloquea el cierre de trimestre; relacionado con RNF-03, M03, M04 y el riesgo R05. Detectado por la etapa Rendimiento del build de la etiqueta RC1; se corrige con la cola de la tarea T-046 de la pila del sprint.

# 9. Herramientas, técnicas y metodologías

Tabla 20. Herramientas del proyecto

| Propósito | Herramienta | Versión | Práctica del curso |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos y tablero | GitHub Projects + Issues; backlog_v2_4sprints.xlsx como entregable | — | — |
| Control de versiones | Git + GitHub (GitHub Flow, main protegida) | Git ≥ 2.40 | 6, 8 |
| Hooks locales | Husky + lint-staged + commitlint | Fijada en package-lock.json | 8 |
| Lenguaje y runtime | TypeScript (strict) sobre Node.js | Node 22 LTS | 8 |
| API | NestJS, Prisma ORM, PostgreSQL | PostgreSQL 16; resto fijado en package-lock.json | — |
| Web | React + Vite | Fijada en package-lock.json | 8 |
| Integración y despliegue continuos | Jenkins (Multibranch Pipeline, Jenkinsfile en la raíz), en Docker con la imagen de jenkins/Dockerfile | LTS, JDK 17 | 6, 8 |
| Respaldos programados | GitHub Actions, solo backup.yml | — | 8 |
| Análisis estático | SonarQube Cloud, Quality Gate "CalisFacu"; ESLint + Prettier | — | 3 |
| Pruebas unitarias y de integración | Jest + Supertest (API); Vitest (web) | Fijada en package-lock.json | 1, 2 |
| Pruebas E2E | Cypress | Fijada en package-lock.json | 4 |
| Pruebas de carga | Apache JMeter | 5.6.3 | 5 |
| Dependencias y licencias | npm audit, Dependabot, license-checker | — | 3 |
| Hosting | Render (API, PostgreSQL, Redis), Vercel (web) | Planes gratuitos | 8 |
| Monitoreo | Monitor externo de disponibilidad [elegir proveedor] | — | — |
| Gestión de defectos y comunicación | GitHub Issues; [canal de chat del equipo] | — | — |

Por qué Jenkins. Es la herramienta de integración continua de la Práctica 6 y el equipo ya la domina; el Jenkinsfile aplica los mismos conceptos de la Práctica 8 (etapas en orden, despliegue solo después de las pruebas, smoke test, secretos fuera del código). Se configura como Multibranch Pipeline y no como un job Pipeline simple, porque solo así existen BRANCH_NAME, los builds de pull requests y los de etiquetas: con un job simple, when { branch 'main' } nunca se cumple y las etapas de despliegue, E2E y rendimiento no se ejecutarían, que fue el defecto de la versión 0.2.

Lo que se asume al usar Jenkins (riesgo R04): Jenkins corre en Docker en la computadora de Lujan, así que GitHub no puede enviarle webhooks; el Multibranch escanea el repositorio cada minuto, lo que cumple el disparo en 3 minutos o menos. Si esa computadora está apagada, ningún PR se puede fusionar, porque la rama main exige el check de Jenkins. Excepción: los respaldos (backup.yml) corren en GitHub Actions, porque deben ejecutarse cada día a las 03:00 aunque la computadora esté apagada; no es parte del CI.

Figura 3. Etapas del Jenkinsfile y métricas que hace cumplir cada una

Por qué SonarQube Cloud. La edición Community de SonarQube no analiza pull requests ni ramas; como M05, M07 y M08 se miden "en cada PR", se usa SonarQube Cloud, gratuito para repositorios públicos. El scanner corre con -Dsonar.qualitygate.wait=true, de modo que la etapa espera el resultado del Quality Gate sin necesitar un webhook hacia el Jenkins local.

Técnicas: TDD obligatorio en los cuatro módulos críticos; BDD ligero, porque los criterios Dado/Cuando/Entonces se convierten en nombres de pruebas; revisión de código por pull request en todo merge a main (Sección 6); análisis estático en cada pull request; integración continua con despliegue continuo a staging; pair programming de una hora por semana sobre los módulos críticos para transferir conocimiento (mitigación de R01). Marco de trabajo: Scrum adaptado a sprints de una semana (planificación el día 1, revisión y retrospectiva el día 5).

# 10. Control de medios

Esta sección define dónde vive cada artefacto, cómo entra un cambio, cómo se versiona, cómo se protege y cómo se recupera. Incluye la gestión de cambios de las historias de usuario.

## 10.1 Repositorio

calisfacu/                    (monorepo, workspaces de npm)

├─ api/                       NestJS: src/modules/<dominio>, prisma/, test/

├─ web/                       React + Vite

├─ e2e/                       Cypress (*.cy.ts)

├─ perf/                      planes de JMeter (*.jmx) y datos de carga

├─ docs/                      sqap/ srs/ sad/ adr/ backlog/ actas/ evidencias/

│                             manuales/ capacitacion/

├─ .github/                   ISSUE_TEMPLATE/ dependabot.yml pull_request_template.md

│                             workflows/backup.yml (solo respaldos)

├─ jenkins/                   Dockerfile, docker-compose.yml, plugins.txt

├─ Jenkinsfile                pipeline de CI/CD (Multibranch)

├─ .husky/                    pre-commit, commit-msg, pre-push

├─ docker-compose.yml         PostgreSQL 16 y Redis para desarrollo

└─ CHANGELOG.md · README.md · .env.example

## 10.2 Estrategia de ramas, pull requests y merge

Se usa GitHub Flow: una rama main siempre desplegable y una rama corta por tarea o defecto. Justificación: con dos personas y sprints de una semana, Git Flow (ramas develop y release de larga vida) agrega integración tardía sin beneficio; GitHub Flow mantiene cada cambio pequeño, revisado y probado antes de llegar a main.

Figura 4. Recorrido de un cambio: de la tarea a la versión

Tabla 21. Reglas de ramas y pull requests

| Regla | Configuración |
| --- | --- |
| Nombre de rama | <tipo>/<historia o defecto>-<descripcion>: feat/US-01-registro-notas, fix/CAL-001-boletin-cola, docs/sqap-seccion-10, ci/perf-boletin |
| Protección de main (ruleset) | Pull request obligatorio con 1 aprobación; descartar aprobaciones si llegan commits nuevos; check obligatorio de Jenkins (continuous-integration/jenkins/pr-merge, el contexto que publica el plugin GitHub Branch Source); rama al día con main; historial lineal; sin force push ni borrado; sin excepción para administradores. |
| Pull request | Plantilla del Anexo D: historia o defecto, qué cambia, cómo se probó, checklist de la DoD. Tamaño objetivo: ≤ 400 líneas cambiadas; si es mayor, se divide. |
| Revisor | Asignado según la Sección 6: Galvan para módulos críticos y API; Lujan para interfaz, CI y scripts de prueba. |
| Merge | Squash merge; el título del PR es el mensaje del commit final y debe cumplir Conventional Commits; la rama se borra al fusionar. |

## 10.3 Mensajes de commit

Formato Conventional Commits 1.0.0, verificado por commitlint en el hook commit-msg. Cada commit referencia la historia o el defecto:

<tipo>(<ámbito>): <resumen en imperativo, minúsculas, sin punto final>

<cuerpo opcional: qué y por qué>

Refs: US-01            (o Closes #23 para cerrar el issue)

Tipos:   feat, fix, test, refactor, docs, style, perf, build, ci, chore, revert

Ámbitos: auth, academico, notas, calculo, auditoria, asistencia, importacion,

boletin, panel, centralizacion, notificaciones, web, e2e, perf, ci, deps, sqap

Ejemplos:

feat(calculo): calcular la nota trimestral según la RM 001/2026

test(calculo): agregar los casos frontera 50,5 y 50,4 de la tabla firmada

fix(boletin): generar en cola los boletines de cursos de más de 50 estudiantes

docs(sqap): actualizar el umbral de M03 en las Secciones 5 y 7

Un cambio que rompe compatibilidad (por ejemplo, un contrato de API) lleva ! después del tipo y la nota BREAKING CHANGE: en el cuerpo.

## 10.4 Versiones y releases

- Versionado: Semantic Versioning 2.0.0. Release candidates v1.0.0-rc.1 (fin de la semana 3) y v1.0.0-rc.2 (semana 4, día 3); versión final v1.0.0 (semana 4, día 5).

- Una etiqueta v*-rc.* ejecuta la etapa Rendimiento (M03, M04) sobre ese commit; la etiqueta vX.Y.Z sin sufijo ejecuta las etapas de aprobación y despliegue a producción. Las etiquetas se crean sobre un commit de main que ya tiene su build en verde.

- Producción espera una aprobación manual en la etapa input del Jenkinsfile; aprueba el integrante que no creó la etiqueta (RACI: aprobar un release). La consola del build registra quién aprobó, y la auditoría verifica que no sea quien etiquetó.

- CHANGELOG.md se actualiza en el PR de release, agrupado por tipo de commit.

- Reversión: git revert del commit en una rama, PR y merge; el pipeline vuelve a desplegar. Nunca se reescribe el historial de main.

## 10.5 Secretos y control de acceso

- Los secretos (URL de bases de datos, JWT_SECRET, tokens de Render, Vercel y SonarQube, frase de cifrado de respaldos, clave del proveedor de correo) viven solo en Jenkins Credentials (tipo *secret text*, usados con withCredentials), en el panel de cada plataforma y, para los respaldos, en GitHub Secrets. El repositorio tiene .env.example sin valores; .env está en .gitignore.

- Jenkins: solo los dos integrantes tienen cuenta (seguridad basada en matriz); el token de GitHub de Jenkins tiene únicamente permisos de lectura del repositorio y de escritura de estados de commit; el volumen jenkins_home se respalda junto con el bundle del repositorio cada día 5.

- Acceso: ambos integrantes con rol *Maintain* en GitHub y autenticación en dos pasos obligatoria; el propietario del repositorio es Lujan. Producción: solo los dos integrantes; el cliente accede únicamente a la aplicación.

- Si un secreto se expone, se rota en menos de 1 hora hábil y se registra como defecto S1 (riesgo R12).

## 10.6 Respaldos

Tabla 22. Política de respaldos

| Qué | Frecuencia | Retención | Responsable | Prueba de restauración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos de producción (pg_dump cifrado con AES-256) | Diaria, 03:00 (hora de Bolivia), backup.yml | 30 días como artefacto del workflow | Configura Galvan; verifica Lujan | Job restaurar cada día 5: restaura en un PostgreSQL vacío y compara conteos de tablas (RTO ≤ 2 h, M14) |
| Base de datos de staging | No se respalda: se recrea con el seed | — | — | — |
| Repositorio | GitHub es la copia principal; git bundle completo cada día 5 | 4 bundles en el almacenamiento del Líder | Lujan | Clonar desde el bundle en la auditoría final |
| Documentos | Versionados en docs/ | Toda la vida del proyecto | Galvan | Incluidos en el bundle |

Como el repositorio es público, los artefactos del workflow pueden ser descargados por cualquier usuario de GitHub; por eso el respaldo se cifra antes de subirlo y la frase de cifrado está solo en GitHub Secrets. La base gratuita de Render vence a los 30 días y no tiene respaldos propios; el respaldo diario y la restauración probada cubren ese riesgo (R10).

## 10.7 Control de cambios de las historias de usuario

Un cambio de historia (nueva, modificada, dividida o descartada) o de un criterio de aceptación sigue este procedimiento:

1. Cualquier integrante o el cliente abre un issue con el formulario Solicitud de cambio (Anexo D): historia afectada, cambio pedido, motivo y quién lo pide.

2. El Líder evalúa el impacto en 1 día hábil: puntos de historia, sprint afectado, criterios y pruebas a cambiar, y si toca un RNF o un umbral del SQAP.

3. Decisión: el Líder aprueba o rechaza con el cliente (RACI). Si el cambio está dentro del sprint en curso, solo entra si no compromete el objetivo del sprint; si no, va al siguiente. Si cambia el alcance aprobado, también lo aprueba el docente.

4. Si se aprueba, en un mismo PR se actualizan la pila de producto (backlog_v2_4sprints.xlsx y GitHub Projects), los criterios de aceptación y las pruebas; si cambia un RNF o un umbral, también el SQAP según la Sección 16.

5. Los identificadores nunca se reutilizan: una historia descartada queda con estado Descartada y una historia dividida genera identificadores nuevos (por ejemplo, US-21 y US-22) con referencia a la original.

6. El cambio se comunica en la revisión del sprint y queda en el acta.

# 11. Control de proveedores

CalisFacu depende de librerías de npm y de servicios en la nube. Ninguna dependencia entra al proyecto sin cumplir los criterios de la Tabla siguiente, y cada una tiene una fila en la hoja Componentes de terceros de matrices-sqap.xlsx.

Tabla 23. Criterios de selección de dependencias

| Criterio | Regla para aceptar una dependencia |
| --- | --- |
| Licencia | Permisiva y compatible: MIT, Apache-2.0, BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, ISC o 0BSD. La etapa Dependencias del Jenkinsfile la verifica con license-checker --onlyAllow. |
| Mantenimiento activo | Al menos un release en los últimos 12 meses y repositorio no archivado. |
| Comunidad | Uso amplio (más de 10 000 descargas semanales en npm) o recomendación en la documentación oficial de NestJS o React. |
| Seguridad | 0 vulnerabilidades altas o críticas conocidas al agregarla (M08). |
| Necesidad | No existe ya una dependencia del proyecto que cubra la misma función. |

Procedimiento para agregar una dependencia: PR con la justificación en la descripción y la fila nueva en la hoja Componentes de terceros; lo aprueba el Arquitecto (Lujan) o, si lo propone Lujan, el Responsable SQA. Monitoreo: Dependabot revisa npm y GitHub Actions una vez por semana y abre PR de actualización; npm audit --audit-level=high corre en cada PR; el primer lunes de cada mes Lujan revisa la hoja y actualiza la fecha de última revisión. Una alerta alta o crítica se trata como defecto S2.

Tabla 24. Dependencias directas principales (las versiones exactas están en package-lock.json)

| Componente | Licencia | Uso en CalisFacu |
| --- | --- | --- |
| NestJS (@nestjs/*) | MIT | Framework de la API |
| Prisma (prisma, @prisma/client) | Apache-2.0 | ORM y migraciones de PostgreSQL |
| Passport + @nestjs/jwt | MIT | Autenticación (US-17) |
| argon2 | MIT | Hash de contraseñas |
| class-validator / class-transformer | MIT | Validación de DTO |
| decimal.js | MIT | Aritmética exacta del cálculo de notas (RNF-01) |
| pdfmake | MIT | Boletín y centralizador en PDF (US-07, US-09) |
| BullMQ | MIT | Cola de boletines (RNF-03, R05) |
| exceljs | MIT | Importación (US-05) y exportación a Excel (US-09) |
| React, Vite | MIT | Aplicación web |
| Jest, Supertest, Vitest, Cypress | MIT | Pruebas |
| Apache JMeter | Apache-2.0 | Pruebas de carga |

Tabla 25. Proveedores de servicios

| Servicio | Uso | Riesgo | Plan alternativo |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub (repositorio, Issues, Actions solo para respaldos) | Código, defectos, respaldos | Caída temporal del servicio | Bundle del repositorio (Sección 10.6); los respaldos se ejecutan a mano con el mismo script. |
| Jenkins (autoalojado en Docker) | CI/CD | La computadora que lo aloja está apagada o falla | Reinstalación desde jenkins/ probada en la semana 1; restauración de jenkins_home (R04). |
| Render (API, PostgreSQL, Redis) | Staging y producción | Plan gratuito: base que vence a los 30 días, sin respaldos y con suspensión por inactividad | Respaldo diario cifrado; migración a otro PostgreSQL administrado restaurando el último respaldo (R10). |
| Vercel | Aplicación web | Límites del plan gratuito | Build estático desplegable en cualquier hosting estático. |
| SonarQube Cloud | Quality Gate | Servicio no disponible | El PR espera; ESLint y la cobertura de Jest siguen bloqueando. |
| Proveedor de correo con API HTTP | Avisos de US-08 y US-12 | Render gratuito bloquea los puertos SMTP 25, 465 y 587 | Se usa la API HTTP del proveedor; el aviso dentro del sistema funciona aunque falle el correo. |

# 12. Registros: recolección, mantenimiento y retención

Tabla 26. Catálogo de evidencias

| Evidencia | Ubicación | Formato | Retención | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actas de revisión, inspección, auditoría, aceptación y postmortem | docs/actas/ en el repositorio | PDF firmado o Markdown con aprobación en el PR | Toda la vida del proyecto | Galvan (SQA) |
| Informes de Jest y cobertura (M01, M05, M06, M09, M15) | Test Result y artefactos de cada build de Jenkins; los de cada RC, también en docs/evidencias/<versión>/ | JUnit XML, lcov, HTML | Últimos 30 builds por rama (buildDiscarder); los de RC, toda la gestión | Galvan (SQA) |
| Evidencias de Cypress (M02) | Artefactos del build de main; RC en docs/evidencias/ | Videos, capturas, JUnit XML | Últimos 30 builds; RC, toda la gestión | Galvan (Tester) |
| Dashboards de JMeter (M03, M04) | Artefactos perf/** del build de cada etiqueta RC | HTML + statistics.json | Toda la gestión (copiados a docs/evidencias/) | Galvan (Tester) |
| Registros del pipeline | Console Output de Jenkins | Texto | Últimos 30 builds por rama | Galvan (SQA) |
| Análisis de SonarQube Cloud (M05, M07, M08) | Proyecto CalisFacu en SonarQube Cloud | Web | Toda la gestión | Galvan (SQA) |
| Pruebas de usabilidad (M11, M12) | docs/evidencias/usabilidad/ | Planilla y cuestionarios SUS anonimizados | Toda la gestión | Galvan (Tester) |
| Disponibilidad (M13) | Panel del monitor externo; exportación mensual en docs/evidencias/ | CSV | Toda la gestión | Galvan (SQA) |
| Respaldos y pruebas de restauración (M14) | Artefactos de backup.yml (GitHub Actions); resultado del job restaurar | .dump.gpg; log | 30 días; resultados, toda la gestión | Lujan (Dev) |
| Defectos y solicitudes de cambio | GitHub Issues | Issue con formulario | Toda la vida del proyecto | Lujan (Líder) |
| Revisiones de código | Pull requests de GitHub | Comentarios y aprobaciones | Toda la vida del proyecto | Lujan (Líder) |

El número 30 de la retención de builds está en el plan y en options { buildDiscarder(logRotator(numToKeepStr: '30')) } del Jenkinsfile; el 30 de los respaldos (días), en retention-days: 30 de backup.yml. Como Jenkins descarta builds viejos, las evidencias de cada release candidate se copian a docs/evidencias/ en la auditoría de cierre.

# 13. Capacitación

El cambio a NestJS y PostgreSQL deja brechas que deben cerrarse en la semana 1 para no frenar los sprints siguientes (riesgo R08).

Tabla 27. Competencias y brechas por rol

| Rol | Competencia requerida | Nivel actual | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev backend (Lujan) | NestJS (módulos, guards, pipes), Prisma y migraciones, Jest con TDD, BullMQ | Laravel y PHPUnit (Prácticas 1 y 2 con JUnit) | Alta en NestJS y Prisma |
| Frontend / Tester (Galvan) | React + TypeScript, Cypress con TypeScript, JMeter, Vitest | Cypress y JMeter (Prácticas 4 y 5) | Media en React con TypeScript |
| Responsable SQA (Galvan) | Jenkins Multibranch, credenciales, rulesets, SonarQube Cloud, Husky, IEEE 730 e IEEE 1028 | Jenkins y SonarQube (Prácticas 3 y 6) | Media en Multibranch |
| Todos | Reglamento de evaluación del Ministerio (RM 001/2026) y glosario del dominio | Ninguna | Alta |

Tabla 28. Plan de capacitación

| Sesión | Cuándo | Quién la da | Duración | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamento de evaluación y tabla de casos | Semana 1, día 1 | Profesor del cliente | 1 h | Acta y tabla de casos firmada |
| NestJS + Prisma: módulo de ejemplo con TDD | Semana 1, día 1 | Lujan (preparada con la documentación oficial) | 2 h | Repositorio de ejemplo en docs/capacitacion/ |
| Pipeline: Jenkins Multibranch, credenciales, Husky y rulesets | Semana 1, día 2 | Galvan | 1 h | Primer PR con el check de Jenkins en verde |
| React + TypeScript y Cypress con TypeScript | Semana 1, día 2 | Galvan | 1 h | Primer escenario E2E en verde |
| Pair programming en módulos críticos | Cada semana, día 3 | Lujan con Galvan | 1 h | Nota en el issue de la tarea |

Criterio de cierre de la brecha: al terminar la semana 1, cada integrante fusionó al menos un PR en el área de la brecha que pasó todos los checks y la revisión del otro.

# 14. Gestión de riesgos

Escala de probabilidad (P) e impacto (I) de 1 (bajo) a 3 (alto); exposición = P × I; nivel: 1–2 bajo, 3–4 medio, 6–9 alto. Todo riesgo alto tiene una mitigación que se puede poner como tarea en el tablero, con responsable y momento. El disparador indica cuándo se activa el plan de contingencia. Los riesgos se revisan en cada retrospectiva (día 5).

Tabla 29. Matriz de riesgos de calidad

| ID | Riesgo | P | I | Exp. | Mitigación accionable | Resp. | Disparador | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Abandono o ausencia prolongada de un integrante (equipo de dos) | 3 | 3 | 9 Alto | Cada historia se documenta en el issue antes de cerrarse; todo PR lo revisa el otro; pair programming semanal en módulos críticos. | Lujan | Un integrante sin commits ni asistencia 3 días hábiles | El otro asume; se renegocia el alcance con el docente priorizando US-01 y US-02. |
| R02 | Reglas de evaluación mal interpretadas (dimensiones, redondeo, nota anual) | 2 | 3 | 6 Alto | Tabla de casos según la RM 001/2026 firmada por el cliente el día 1 de la semana 1; dimensiones configurables por gestión (US-18). | Lujan | Un caso de prueba sin resultado acordado | Sesión con el cliente en 24 h; la regla se congela hasta tener acta. |
| R03 | Deuda técnica por presión de cronograma | 2 | 3 | 6 Alto | Quality Gate bloqueante (M05, M07); 10 % de las horas de cada sprint para refactorizar. | Galvan | Quality Gate en rojo en 2 PR seguidos | Medio día del sprint siguiente solo para estabilizar. |
| R04 | Jenkins no disponible (corre en la computadora de Lujan) y bloquea los merges a main | 2 | 3 | 6 Alto | Jenkins en Docker con jenkins/Dockerfile y docker-compose.yml versionados; reinstalación desde cero probada en la semana 1, día 2; respaldo de jenkins_home cada día 5; computadora encendida en horario hábil. | Galvan | Jenkins caído más de 2 horas hábiles | Reinstalar en la computadora de Galvan desde jenkins/ y restaurar jenkins_home; mientras tanto, nada se fusiona a main. |
| R05 | Lentitud o fallas al generar boletines en el cierre de trimestre | 3 | 3 | 9 Alto | Cola BullMQ para cursos de más de 50 estudiantes (tarea de la semana 3); prueba de carga en cada RC (M03, M04). | Lujan | p95 > 2000 ms o tasa de error ≥ 1 % en la etapa Rendimiento | Generación diferida con aviso al profesor cuando el PDF está listo. |
| R06 | Vulnerabilidad crítica en una dependencia | 2 | 3 | 6 Alto | Dependabot semanal y npm audit en cada PR (M08); revisión mensual de la hoja de componentes. | Lujan | Alerta alta o crítica | Fijar la última versión segura o reemplazar la librería en 48 h. |
| R07 | Datos reales de estudiantes (menores) en ambientes de prueba o en el repositorio | 1 | 3 | 3 Medio | Seeds sintéticos con faker; prohibido copiar la base de producción; revisión en cada PR. | Galvan | Aparece un nombre o documento real fuera de producción | Borrar los datos, rotar credenciales, reescribir el artefacto e informar al docente. |
| R08 | Curva de aprendizaje de NestJS, Prisma y React con TypeScript | 3 | 2 | 6 Alto | Sesiones de capacitación de la semana 1 (Sección 13); módulo de ejemplo con TDD antes de US-01. | Lujan | Una tarea supera el doble de sus horas estimadas | Pair programming inmediato y reestimación en la planificación siguiente. |
| R09 | Velocidad insuficiente para 4 sprints de una semana (la semana 1 está sobrecargada) | 3 | 3 | 9 Alto | Medir la velocidad el día 5 de la semana 1; regla de recorte acordada: salen primero US-08 y US-12 (prioridad baja). | Lujan | Menos del 80 % de los puntos de la semana 1 terminados | Aplicar el recorte y comunicarlo al cliente y al docente en la revisión del sprint. |
| R10 | Límites del plan gratuito de Render (base que vence a los 30 días, sin respaldos, suspensión) | 2 | 2 | 4 Medio | Respaldo diario cifrado y restauración probada (M14); monitor de disponibilidad (M13). | Galvan | Aviso de vencimiento o restauración fallida | Restaurar el último respaldo en otro PostgreSQL administrado y actualizar el secreto. |
| R11 | Cambio de la normativa de evaluación durante la gestión | 1 | 3 | 3 Medio | Puntajes de dimensiones como parámetros por gestión, no en el código (US-18). | Lujan | Nueva resolución del Ministerio | Configurar la nueva gestión y agregar sus casos a la tabla firmada. |
| R12 | Exposición de un secreto (token o URL de base de datos) | 1 | 3 | 3 Medio | Secretos solo en Jenkins Credentials (y GitHub Secrets para respaldos); withCredentials enmascara su valor en la consola; escaneo de secretos de GitHub activado. | Galvan | Alerta de escaneo de secretos o secreto visible en un log | Rotar en menos de 1 hora hábil y registrar un defecto S1. |
| R13 | Cliente no disponible para inspección, demo o aceptación | 2 | 3 | 6 Alto | Calendario de revisiones acordado con el cliente el día 1 de la semana 1, con un suplente nombrado. | Lujan | El cliente cancela una revisión | Revisión asíncrona sobre staging con un plazo de 24 h; si no hay respuesta, se escala al docente. |
| R14 | Cambios de historias tarde en el sprint | 2 | 2 | 4 Medio | Procedimiento de cambio de la Sección 10.7: solo entra si no compromete el objetivo del sprint. | Lujan | Solicitud de cambio después del día 3 | El cambio pasa al sprint siguiente o a la Release 2. |

# 15. Glosario

Términos del dominio (primera parte de la tabla) y técnicos (segunda parte). El código, la interfaz y las pruebas usan estos mismos términos.

Tabla 30. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Actividad | Tarea evaluada (examen, práctica, exposición) dentro de una dimensión; se califica de 1 a 100. |
| Año de escolaridad | Grado que cursa el estudiante dentro de su nivel (por ejemplo, 3.º de Secundaria). |
| Autoevaluación | Dimensión en la que el estudiante valora su propio desempeño; 5 puntos según la RM 001/2026. |
| Boletín | Documento PDF con las notas trimestrales y anuales y la asistencia de un estudiante (US-07). |
| Centralizador | Planilla consolidada de un curso con las notas de todas sus materias, con el formato oficial (US-09). |
| Código SIE | Código de la unidad educativa en el Sistema de Información Educativa del Ministerio de Educación. |
| Curso | Combinación de año de escolaridad y paralelo en una gestión (por ejemplo, 3.º A de Secundaria, 2026). |
| Dimensión | Componente de la evaluación con puntaje máximo fijado por el Ministerio: Ser, Saber, Hacer y Autoevaluación. |
| Gestión | Año escolar (por ejemplo, gestión 2026), dividido en tres trimestres. |
| Nivel | Etapa del Subsistema de Educación Regular: Inicial, Primaria o Secundaria. |
| Nota anual | Nota de una materia en la gestión, calculada a partir de las tres notas trimestrales (Anexo F: confirmar la regla). |
| Nota mínima de aprobación | 51 puntos en la escala de 1 a 100. |
| Nota trimestral | Suma de los puntos de las cuatro dimensiones, redondeada al entero (US-02). |
| Paralelo | Grupo dentro de un año de escolaridad (A, B, C…). |
| Trimestre | Periodo de evaluación; la gestión tiene tres. |
| Unidad educativa | Institución escolar cliente del sistema. |
| ADR | Architecture Decision Record: nota breve que registra una decisión de arquitectura, sus alternativas y consecuencias. |
| BDD | Desarrollo guiado por comportamiento: criterios Dado/Cuando/Entonces que se convierten en pruebas. |
| Conventional Commits | Formato de mensajes de commit tipo(ámbito): resumen (Sección 10.3). |
| Definition of Done (DoD) | Condiciones para considerar una historia Hecha (hoja DoR y DoD del backlog). |
| Definition of Ready (DoR) | Condiciones para que una historia entre a un sprint. |
| Feature test / e2e-spec | Prueba que ejercita una ruta HTTP completa de la API contra PostgreSQL, con Supertest. |
| Guard | Componente de NestJS que decide si una petición puede llegar al controlador (autorización). |
| Migración | Cambio versionado del esquema de la base de datos, generado y aplicado con Prisma. |
| Módulo crítico | Módulo cuya falla afecta notas oficiales o el acceso a ellas (Tabla 4). |
| p95 | Valor por debajo del cual está el 95 % de los tiempos de respuesta medidos. |
| Build sano | Build que cumple los indicadores de las Prácticas 6 y 8 de la Sección 6.2, no solo el color verde. |
| Prioridad | Con qué urgencia se corrige un defecto (P1 a P3). La fija el Líder. |
| Quality Gate | Conjunto de condiciones de SonarQube Cloud que un cambio debe cumplir para fusionarse. |
| RACI | Matriz que asigna, por actividad, quién ejecuta (R), rinde cuentas (A), es consultado (C) o informado (I). |
| Release candidate (RC) | Versión candidata etiquetada v*-rc.*, sobre la que se corren E2E y rendimiento. |
| RPO / RTO | Pérdida máxima de datos tolerada / tiempo máximo de restauración tras una falla. |
| Secreto | Dato de acceso (token, contraseña, URL con credenciales) que vive solo en Jenkins Credentials, GitHub Secrets o el panel de la plataforma. |
| SemVer | Versionado semántico MAYOR.MENOR.PARCHE. |
| Severidad | Cuánto daño causa un defecto (S1 a S4). La fija el Tester o el Responsable SQA. |
| SLA | Tiempos máximos de respuesta y resolución de un defecto según su severidad. |
| Smoke test | Verificación breve tras un despliegue: salud del servicio y commit desplegado. |
| Staging | Ambiente con la configuración de producción y datos sintéticos. |
| SUS | System Usability Scale: cuestionario de 10 ítems con resultado de 0 a 100. |
| TDD | Desarrollo guiado por pruebas: se escribe la prueba antes que el código. |

# 16. Procedimiento de cambio e historia del SQAP

Cualquier integrante propone un cambio con un pull request que modifica docs/sqap/SQAP-CalisFacu.docx y su PDF. Como el .docx no se puede comparar línea por línea en GitHub, la descripción del PR lista las secciones y tablas cambiadas con el texto antes y después. Lo aprueba el Responsable SQA; si el cambio modifica un umbral o el alcance, también lo aprueba el Líder, y en el mismo PR se actualizan matrices-sqap.xlsx y la configuración de la herramienta. Si el cambio reduce el alcance aprobado, lo aprueba además el docente. Cada cambio es una fila del historial: una corrección, una versión.

Tabla 31. Autoría por sección

| Secciones | Autor | Revisor |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3, 4, 10, 13, 15 y 16 | Lujan | Galvan |
| 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 14; Anexos | Galvan | Lujan |

Tabla 32. Historial de versiones del SQAP

| Versión | Fecha | Cambio | Autor | Revisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 04/10/2026 | Versión inicial: Secciones 1 a 8. | Lujan | Galvan |
| 0.2 | 04/10/2026 | Corrección tras la revisión contra los siete indicadores: métricas M01 a M09 iguales en el plan, en matrices-sqap.xlsx y en la configuración; RACI con independencia; SLA en horario hábil; diagrama de estados; Secciones 9, 12, 14 y 15; Anexo de RNF. | Galvan | Lujan |
| 0.3 | 12/10/2026 | Sección 1: alcance trazable al backlog v2.0 (roles Profesor, Secretaria, Padre de familia y Administrador; 16 historias en 4 sprints de una semana); módulo de pagos fuera del alcance; condiciones que elevarían el nivel de integridad a 3. | Lujan | Galvan |
| 0.4 | 12/10/2026 | Secciones 1, 5, 7, 9 y 11: cambio de stack de Laravel + MySQL a NestJS + PostgreSQL + React. PSR-12 pasa a typescript-eslint + Prettier (M16); PHPUnit + PCOV a Jest + Supertest; composer audit a npm audit; DomPDF a pdfmake; Laravel Queue a BullMQ. | Galvan | Lujan |
| 0.5 | 12/10/2026 | Secciones 9 y 10: Jenkins se configura como Multibranch Pipeline con builds de PR y de etiquetas. Corrige que when { branch 'release/*' } nunca se cumplía en un job Pipeline simple, por lo que E2E y rendimiento no se ejecutaban. Se agregan despliegue a staging, smoke test, aprobación manual de producción y la imagen jenkins/Dockerfile. | Galvan | Lujan |
| 0.6 | 12/10/2026 | Secciones 5 y 9: SonarQube Community se reemplaza por SonarQube Cloud, porque Community no analiza pull requests y M05, M07 y M08 se miden en cada PR. | Galvan | Lujan |
| 0.7 | 12/10/2026 | Anexo A: RNF-02 y RNF-05 pasan a tener métrica y valor (incumplían el criterio de adecuación de la Sección 4); RNF-01 sigue la RM 001/2026; se agregan RNF-06 (usabilidad) y RNF-07 (fiabilidad). | Lujan | Galvan |
| 0.8 | 12/10/2026 | Sección 5: seis características con dos o más métricas (M11 a M16); M04 exige la tasa de error también en el boletín; el estándar de código se hace cumplir con una herramienta (M16). | Galvan | Lujan |
| 0.9 | 12/10/2026 | Sección 8: si Galvan resuelve un defecto, verifica y cierra Lujan; escala de prioridad P1 a P3. | Galvan | Lujan |
| 0.10 | 12/10/2026 | Secciones 4 y 6: inspección Fagan del SRS (además del SAD) con roles, etapas y métricas; revisión de diseño detallado; manual técnico; calendario por día de sprint. | Galvan | Lujan |
| 0.11 | 12/10/2026 | Secciones 10, 11 y 13 completas (antes "Pendiente"); 14 riesgos con disparador y contingencia; glosario de 40 términos. | Lujan | Galvan |
| 1.0 | 12/10/2026 | Consolidado: portada, control del documento, índice, listas de tablas y figuras, agrupación según IEEE 730-2014 y Anexos A a F. | Lujan | Galvan |

Rige desde la versión 1.0, antes del inicio de la semana 1. Las versiones 0.3 a 0.11 se registran por separado para que cada corrección sea identificable, como pide la Práctica 7.

# Anexo A — Requerimientos no funcionales (SRS 1.0)

Tabla 33. Requerimientos no funcionales

| Código | Requerimiento | Métricas |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | La nota trimestral se calcula según el reglamento vigente: puntos de cada dimensión = promedio de sus actividades × puntaje máximo / 100, con Ser 10, Saber 45, Hacer 40 y Autoevaluación 5 en 2026, configurables por gestión; nota trimestral = suma de las dimensiones redondeada al entero (0,5 hacia arriba), en la escala de 1 a 100; aprueba con 51. El 100 % de los casos de la tabla firmada por el cliente da el resultado esperado. | M01, M06 |
| RNF-02 | Un profesor registra las notas de toda una actividad (hasta 60 estudiantes) en una sola operación: se guardan todas o ninguna. El 100 % de los escenarios E2E de registro, corrección y boletín pasan en staging. | M02 |
| RNF-03 | El boletín de un estudiante se genera con p95 ≤ 2000 ms y tasa de error < 1 % con 100 usuarios concurrentes durante 10 minutos; la planilla de notas se registra con tasa de error < 1 % en las mismas condiciones. Los boletines de cursos de más de 50 estudiantes se generan en cola. | M03, M04 |
| RNF-04 | Las notas son datos personales de menores y datos oficiales: solo el profesor asignado a la materia las modifica; un padre solo ve a sus hijos vinculados; el 100 % de las rutas protegidas rechazan con 403 al usuario sin permiso; el 100 % de los cambios de nota quedan auditados; 0 vulnerabilidades altas o críticas. | M08, M09, M15 |
| RNF-05 | El código puede mantenerlo un equipo nuevo: cobertura ≥ 80 % en código nuevo y ≥ 90 % en módulos críticos; duplicación ≤ 3 %; 0 errores y advertencias de lint y formato. | M05, M06, M07, M16 |
| RNF-06 | Un profesor que nunca usó el sistema registra las notas de una actividad sin ayuda: al menos 4 de 5 profesores lo logran y el SUS promedio es ≥ 68. | M11, M12 |
| RNF-07 | Producción está disponible al menos el 99,0 % del mes; la base se respalda cada día (RPO ≤ 24 h) y se restaura en 2 horas o menos (RTO ≤ 2 h). | M13, M14 |

# Anexo B — Trazabilidad historia → módulo → pruebas → métricas

Tabla 34. Trazabilidad de las historias del alcance

| Historia | Módulo | Pruebas que la verifican | Métricas |
| --- | --- | --- | --- |
| US-17 Autenticación y roles | auth (crítico) | Jest: guards y bloqueo; Supertest: autorizacion.e2e-spec.ts; Cypress: inicio de sesión por rol | M09, M06 |
| US-18 Gestión académica base | academico; calculo (dimensiones) | Jest: validaciones y dimensiones que suman 100; Supertest: CRUD; Cypress: secretaria | M01, M06 |
| US-01 Registro central de notas | notas (crítico) | Jest (TDD): rango 1 a 100, transacción; Supertest; Cypress: Registrar calificación; JMeter: planilla | M01, M02, M04, M06 |
| US-02 Cálculo automático | calculo (crítico) | Jest (TDD): calculo.casos.spec.ts con la tabla firmada | M01, M06 |
| US-04 Corrección auditable | auditoria (crítico) | Jest (TDD); Supertest: auditoria.e2e-spec.ts; Cypress | M15, M06, M02 |
| US-03 Historial académico | notas | Supertest: 403 para estudiantes ajenos; Cypress | M09, M02 |
| US-19 Asistencia | asistencia | Jest: porcentaje y fechas; Cypress | M05 |
| US-05 Importación desde Excel | importacion → notas | Jest: validación por fila; Supertest: auditoría con origen; Cypress | M15, M06 |
| US-10 Control de entrega | centralizacion | Jest; Cypress | M05 |
| US-06 Panel de riesgo | panel | Jest: umbral de riesgo; Cypress | M05 |
| US-07 Boletín en PDF | boletin | Jest: contenido; Supertest: cola; Cypress; JMeter: boletín | M02, M03, M04 |
| US-20 Vinculación padre–estudiante | auth (crítico) | Supertest: 403 al cambiar el ID en la URL; Cypress | M09 |
| US-11 Consulta de boletín | boletin | Supertest: boletín no publicado invisible; Cypress | M02, M09 |
| US-09 Centralización | centralizacion | Jest: materias pendientes; Supertest: formato oficial; Cypress | M02 |
| US-08 Alerta de promedio bajo | notificaciones | Jest: sin alertas repetidas; Supertest | M05 |
| US-12 Aviso de boletín | notificaciones | Supertest | M05 |

# Anexo C — Configuración que hace cumplir el plan

Estos archivos son la versión inicial que se crea en la semana 1 (tareas de infraestructura de la pila del sprint). Los comentarios indican la métrica que hace cumplir cada etapa. Los textos entre < > se completan al crear las cuentas.

Tabla 35. Configuración del job Multibranch Pipeline

| Opción del job Multibranch "calisfacu" | Valor |
| --- | --- |
| Branch Sources | GitHub, con un token de solo lectura del repositorio más permiso de estados de commit (credencial github-calisfacu) |
| Behaviours | Discover branches (excluir las que también son PR); Discover pull requests from origin (merge con la rama destino); Discover tags |
| Build strategies | Regular branches; Change requests; Tags (ignorar etiquetas de más de 7 días). Requiere el plugin basic-branch-build-strategies; sin él, las etiquetas no se construyen solas |
| Build Configuration | by Jenkinsfile, ruta Jenkinsfile |
| Scan Multibranch Pipeline Triggers | Periodically if not otherwise run: 1 minuto (Jenkins es local y no recibe webhooks de GitHub) |
| Credenciales (secret text) | sonar-token, render-hook-staging, render-hook-prod, vercel-token, vercel-org-id, vercel-project-id |
| Seguridad | Matrix-based security: solo lujan y galvan; sin acceso anónimo |

C.1 Jenkinsfile

// Jenkinsfile — job Multibranch Pipeline "calisfacu" (ramas, pull requests y etiquetas)

pipeline {

agent any

options {

timestamps()

timeout(time: 45, unit: 'MINUTES')

buildDiscarder(logRotator(numToKeepStr: '30'))         // Sección 12: últimos 30 builds

disableConcurrentBuilds()

}

environment {

PGHOST = 'postgres-ci'                                 // base de CI desechable

PGUSER = 'calis'

PGPASSWORD = 'calis'

DB_NAME = "ci_${env.BUILD_TAG.replaceAll('[^A-Za-z0-9]', '_').toLowerCase()}"

DATABASE_URL = "postgresql://calis:calis@postgres-ci:5432/${env.DB_NAME}"

REDIS_URL = 'redis://redis-ci:6379'

}

stages {

stage('Instalar') { steps { sh 'node -v && npm ci' } }

stage('Lint') {                                        // M16

steps { sh 'npx eslint . --max-warnings=0 && npx prettier --check .' }

}

stage('Pruebas') {

parallel {

stage('API') {                                     // M01, M06, M09, M15

steps {

sh 'createdb "$DB_NAME"'

sh 'npm run -w api prisma:migrate:deploy'

sh 'npm run -w api test:cov'                   // coverageThreshold (M06)

sh 'npm run -w api test:e2e'                   // autorizacion (M09), auditoria (M15)

}

post {

always {

junit 'api/reports/*.xml'                    // build sano: informe publicado

sh 'dropdb --if-exists "$DB_NAME"'

}

}

}

stage('Web') {

steps { sh 'npm run -w web test -- --run --coverage' }

post { always { junit 'web/reports/*.xml' } }

}

}

}

stage('Dependencias') {                                // M08 y licencias (Sección 11)

steps {

sh 'npm audit --audit-level=high'

sh 'npx license-checker --production --onlyAllow "MIT;Apache-2.0;BSD-2-Clause;BSD-3-Clause;ISC;0BSD"'

}

}

stage('Análisis estático') {                           // M05, M07, M08: Quality Gate "CalisFacu"

when { not { buildingTag() } }

steps {

withCredentials([string(credentialsId: 'sonar-token', variable: 'SONAR_TOKEN')]) {

script {

def destino = env.CHANGE_ID ?

"-Dsonar.pullrequest.key=${env.CHANGE_ID} -Dsonar.pullrequest.branch=${env.CHANGE_BRANCH} -Dsonar.pullrequest.base=${env.CHANGE_TARGET}" :

"-Dsonar.branch.name=${env.BRANCH_NAME}"

sh "sonar-scanner -Dsonar.qualitygate.wait=true ${destino}"

}

}

}

}

stage('Build') {

steps {

sh 'npm run -w api build && npm run -w web build'

sh 'tar czf "calisfacu-${GIT_COMMIT}.tgz" api/dist api/prisma web/dist'

archiveArtifacts artifacts: 'calisfacu-*.tgz', fingerprint: true   // build sano: artefacto

}

}

stage('Deploy staging') {

when { branch 'main' }                               // nunca antes de que pasen las pruebas

steps {

withCredentials([string(credentialsId: 'render-hook-staging', variable: 'HOOK'),

string(credentialsId: 'vercel-token', variable: 'VERCEL_TOKEN'),

string(credentialsId: 'vercel-org-id', variable: 'VERCEL_ORG_ID'),

string(credentialsId: 'vercel-project-id', variable: 'VERCEL_PROJECT_ID')]) {

sh 'curl -fsS -X POST "$HOOK&ref=$GIT_COMMIT"'

sh 'cd web && npx vercel deploy --yes --token="$VERCEL_TOKEN"'

}

}

}

stage('Smoke test') {

when { branch 'main' }

steps { sh './scripts/smoke.sh "$STAGING_API_URL" "$GIT_COMMIT"' }   // salud + commit desplegado

}

stage('E2E') {                                         // M02

when { branch 'main' }

steps {

sh 'npx cypress run --project e2e --config baseUrl="$STAGING_WEB_URL" --reporter junit --reporter-options "mochaFile=e2e/reports/junit-[hash].xml"'

}

post {

always {

junit 'e2e/reports/*.xml'

archiveArtifacts artifacts: 'e2e/cypress/videos/**, e2e/cypress/screenshots/**', allowEmptyArchive: true

}

}

}

stage('Rendimiento') {                                 // M03, M04: solo etiquetas v*-rc.*

when { tag pattern: 'v*-rc.*', comparator: 'GLOB' }

environment { DATABASE_URL = "postgresql://calis:calis@postgres-ci:5432/${env.DB_NAME}_perf" }

steps {

sh 'createdb "${DB_NAME}_perf" && npm run -w api prisma:migrate:deploy && npm run -w api seed:perf'

sh 'npm run -w api build && (node api/dist/main.js > api.log 2>&1 & echo $! > api.pid)'

sh './scripts/esperar-salud.sh http://localhost:3000/api/salud'

sh '''

jmeter -n -t perf/boletin.jmx  -Jusuarios=100 -Jduracion=600 -l perf/boletin.jtl  -e -o perf/boletin

jmeter -n -t perf/planilla.jmx -Jusuarios=100 -Jduracion=600 -l perf/planilla.jtl -e -o perf/planilla

jq -e ".Total.pct2ResTime <= 2000" perf/boletin/statistics.json

jq -e ".Total.errorPct < 1"         perf/boletin/statistics.json

jq -e ".Total.errorPct < 1"         perf/planilla/statistics.json

'''

}

post {

always {

sh 'kill "$(cat api.pid)" || true; dropdb --if-exists "${DB_NAME}_perf"'

archiveArtifacts artifacts: 'perf/**, api.log', allowEmptyArchive: true

}

}

}

stage('Aprobar producción') {

when { tag pattern: 'v\\d+\\.\\d+\\.\\d+', comparator: 'REGEXP' }

steps {

input message: '¿Desplegar a producción? Aprueba quien NO creó la etiqueta.',

ok: 'Aprobar', submitter: 'lujan,galvan'

}

}

stage('Deploy producción') {

when { tag pattern: 'v\\d+\\.\\d+\\.\\d+', comparator: 'REGEXP' }

steps {

withCredentials([string(credentialsId: 'render-hook-prod', variable: 'HOOK')]) {

sh 'curl -fsS -X POST "$HOOK&ref=$GIT_COMMIT"'

}

}

}

}

}

C.2 Imagen y servicios de Jenkins

# jenkins/Dockerfile — imagen del controlador con todo lo que usan las etapas

FROM jenkins/jenkins:lts-jdk17

USER root

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \

curl unzip jq gnupg postgresql-client \

xvfb libgtk-3-0 libgbm1 libnotify4 libnss3 libxss1 libxtst6 xauth \

&& curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | bash - \

&& apt-get install -y nodejs \

&& curl -fsSL https://archive.apache.org/dist/jmeter/binaries/apache-jmeter-5.6.3.tgz | tar xz -C /opt \

&& ln -s /opt/apache-jmeter-5.6.3/bin/jmeter /usr/local/bin/jmeter \

&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

#    Dependencias de Cypress: lista de la documentación de Cypress para Debian

#    (los nombres de paquete cambian entre versiones de Debian; verificar al construir).

# SONAR_SCANNER_VERSION: versión vigente en binaries.sonarsource.com

ARG SONAR_SCANNER_VERSION

RUN curl -fsSL -o /tmp/ss.zip \

"https://binaries.sonarsource.com/Distribution/sonar-scanner-cli/sonar-scanner-cli-${SONAR_SCANNER_VERSION}-linux-x64.zip" \

&& unzip -q /tmp/ss.zip -d /opt && rm /tmp/ss.zip \

&& ln -s /opt/sonar-scanner-${SONAR_SCANNER_VERSION}-linux-x64/bin/sonar-scanner /usr/local/bin/sonar-scanner

USER jenkins

COPY plugins.txt /usr/share/jenkins/ref/plugins.txt

RUN jenkins-plugin-cli -f /usr/share/jenkins/ref/plugins.txt

# jenkins/plugins.txt

workflow-aggregator

git

github-branch-source

basic-branch-build-strategies

junit

credentials-binding

timestamper

pipeline-stage-view

matrix-auth

# jenkins/docker-compose.yml

services:

jenkins:

build: { context: ., args: { SONAR_SCANNER_VERSION: "<versión vigente>" } }

ports: ["8080:8080"]

volumes: [jenkins_home:/var/jenkins_home]

environment:

STAGING_API_URL: "https://<api-staging>.onrender.com"

STAGING_WEB_URL: "https://<web-staging>.vercel.app"

depends_on: [postgres-ci, redis-ci]

postgres-ci:

image: postgres:16

environment: { POSTGRES_USER: calis, POSTGRES_PASSWORD: calis, POSTGRES_DB: calis }

redis-ci:

image: redis:7

volumes:

jenkins_home: {}

C.3 Respaldos (única tarea en GitHub Actions)

# .github/workflows/backup.yml — M14 (RPO 24 h, RTO 2 h)

name: backup

on:

schedule:

- cron: '0 7 * * *'                  # 03:00 en Bolivia (UTC-4)

workflow_dispatch:

permissions:

contents: read

jobs:

respaldar:

environment: production

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- run: |

docker run --rm postgres:16 pg_dump "${{ secrets.DATABASE_URL }}" -Fc > db.dump

gpg --batch --symmetric --cipher-algo AES256 \

--passphrase "${{ secrets.BACKUP_PASSPHRASE }}" -o "calis-$(date +%F).dump.gpg" db.dump

rm db.dump

- uses: actions/upload-artifact@v4

with: { name: respaldo-db, path: '*.dump.gpg', retention-days: 30 }

# El job "restaurar" (workflow_dispatch, cada día 5) descifra el último respaldo,

# lo restaura con pg_restore en un PostgreSQL 16 vacío y compara el conteo de tablas.

C.4 Umbral de cobertura de los módulos críticos

// api/jest.config.ts

import type { Config } from 'jest';

const config: Config = {

preset: 'ts-jest',

testEnvironment: 'node',

rootDir: '.',

testMatch: ['<rootDir>/src/**/*.spec.ts'],

collectCoverageFrom: ['src/**/*.ts', '!src/**/*.module.ts', '!src/main.ts'],

coverageReporters: ['lcov', 'text-summary', 'cobertura'],

coverageThreshold: {                    // M06: el mismo 90 de la Tabla de métricas

'./src/modules/notas/':     { lines: 90 },

'./src/modules/calculo/':   { lines: 90 },

'./src/modules/auditoria/': { lines: 90 },

'./src/modules/auth/':      { lines: 90 },

},

};

export default config;

C.5 SonarQube, commits, hooks y Dependabot

# sonar-project.properties

sonar.projectKey=calisfacu

sonar.organization=l001-calisfacu

sonar.sources=api/src,web/src

sonar.tests=api/src,api/test,web/src

sonar.test.inclusions=**/*.spec.ts,**/*.e2e-spec.ts,**/*.test.tsx

sonar.javascript.lcov.reportPaths=api/coverage/lcov.info,web/coverage/lcov.info

// commitlint.config.mjs

export default {

extends: ['@commitlint/config-conventional'],

parserPreset: { parserOpts: { issuePrefixes: ['US-', 'CAL-', '#'] } },

rules: {

'scope-enum': [2, 'always', ['auth', 'academico', 'notas', 'calculo', 'auditoria',

'asistencia', 'importacion', 'boletin', 'panel', 'centralizacion', 'notificaciones',

'web', 'e2e', 'perf', 'ci', 'deps', 'sqap']],

'references-empty': [2, 'never'],     // todo commit cita US-NN, CAL-NNN o #issue

},

};

# .husky/pre-commit      ->  npx lint-staged

# .husky/commit-msg      ->  npx --no -- commitlint --edit "$1"

# .husky/pre-push        ->  npm run -w api test -- --onlyChanged

// .lintstagedrc.json

{ "*.{ts,tsx}": ["eslint --fix --max-warnings=0", "prettier --write"],

"*.{json,md,yml}": ["prettier --write"] }

# .github/dependabot.yml

version: 2

updates:

- { package-ecosystem: npm, directory: "/", schedule: { interval: weekly } }

- { package-ecosystem: github-actions, directory: "/", schedule: { interval: weekly } }

# Anexo D — Plantillas

D.1 Plantilla de pull request

<!-- .github/pull_request_template.md -->

## Historia o defecto

Refs: US-NN / CAL-NNN (tarea T-NNN)

## Qué cambia

-

## Cómo se probó

- [ ] Pruebas nuevas para cada criterio de aceptación tocado

- [ ] Probado en local con datos sintéticos

## Definition of Done

- [ ] Check de Jenkins en verde (Lint, Pruebas, Dependencias, Análisis estático, Build)

- [ ] Sin secretos ni datos reales en el diff

- [ ] Documentación actualizada (SRS, SAD, manual o SQAP) si cambió el comportamiento

- [ ] Revisor asignado según la Sección 6 del SQAP (nadie aprueba su propio PR)

D.2 Formulario de defecto

# .github/ISSUE_TEMPLATE/defecto.yml

name: Defecto

description: Reportar un defecto (Sección 8 del SQAP)

title: "CAL-NNN: "

labels: ["tipo:defecto", "estado:nuevo"]

body:

- type: dropdown

id: severidad

attributes: { label: Severidad (la fija QA), options: [S1 Crítica, S2 Alta, S3 Media, S4 Baja] }

validations: { required: true }

- type: input

id: modulo

attributes: { label: Módulo y versión, placeholder: "boletin · v1.0.0-rc.1" }

- type: input

id: entorno

attributes: { label: Entorno, placeholder: "staging · Chrome · Windows 11" }

- type: textarea

id: pasos

attributes: { label: Pasos para reproducir }

validations: { required: true }

- type: textarea

id: esperado

attributes: { label: Resultado esperado (cita el criterio o RNF) }

- type: textarea

id: observado

attributes: { label: Resultado observado }

- type: textarea

id: evidencia

attributes: { label: Evidencia (enlace al build de Jenkins, captura o log) }

D.3 Formulario de solicitud de cambio de historia

# .github/ISSUE_TEMPLATE/cambio-historia.yml

name: Solicitud de cambio de historia

description: Proponer un cambio a una historia o criterio (Sección 10.7 del SQAP)

title: "Cambio: US-NN "

labels: ["tipo:cambio"]

body:

- type: input

id: historia

attributes: { label: Historia afectada, placeholder: "US-02" }

validations: { required: true }

- type: dropdown

id: tipo

attributes: { label: Tipo de cambio, options: [Nueva, Modificar, Dividir, Descartar, Cambiar criterio] }

- type: textarea

id: cambio

attributes: { label: Cambio pedido y motivo }

validations: { required: true }

- type: input

id: solicitante

attributes: { label: Quién lo pide }

- type: textarea

id: impacto

attributes: { label: Impacto (lo completa el Líder), description: "Puntos, sprint, pruebas, RNF o umbral del SQAP" }

D.4 Acta de revisión, inspección o auditoría (docs/actas/AAAA-MM-DD-<tipo>.md): fecha y duración; tipo de revisión; artefacto y versión; participantes con su rol; métricas de la inspección (Sección 6.1); hallazgos con ubicación, severidad (mayor o menor) y responsable; decisión (aceptado, aceptado con cambios, rechazado); firmas.

# Anexo E — Autoevaluación contra la regla del plan verificable

La última columna la completa un integrante que no redactó la sección evaluada (Ejercicio 5 de la Práctica 7): Lujan evalúa las secciones de Galvan y Galvan las de Lujan, según la Tabla de autoría de la Sección 16.

Tabla 36. Autoevaluación del plan

| Indicador | Cómo lo cumple este plan | Evaluación del otro integrante |
| --- | --- | --- |
| Completo | Están las 16 secciones de IEEE 730-2002, sin "Pendiente"; ninguna se declara "no aplica". |  |
| Medible | Las 15 métricas (M01 a M09 y M11 a M16) tienen fórmula y valor numérico; ningún objetivo dice "rápido", "intuitivo" o "alto". |  |
| Instrumentado | Cada métrica nombra herramienta, condiciones y momento, y la Tabla 10 dice dónde se configura. |  |
| Asignado e independiente | RACI con una A por fila; Galvan no programa módulos críticos; Lujan audita las evidencias de Galvan y verifica sus defectos. |  |
| Consistente | 80, 90, 3, 2000, 1, 0, 100, 68, 99,0, 24 h y 2 h aparecen iguales en las Secciones 5, 7 y 12, en el Anexo A, en matrices-sqap.xlsx y en el Anexo C. |  |
| Trazable | Cada métrica cita un RNF o un riesgo; cada historia tiene su trazabilidad en el Anexo B; los nueve riesgos altos tienen mitigación con responsable. |  |
| Evidenciable | La Sección 12 da ubicación, formato, retención y responsable de cada evidencia. |  |

# Anexo F — Datos y decisiones pendientes

El plan rige con estos supuestos; cada uno se resuelve en la semana 1 y se registra en la Sección 16.

Tabla 37. Pendientes

| Pendiente | Quién lo resuelve | Cuándo | Dónde impacta |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la unidad educativa piloto y de sus representantes | Líder | Semana 1, día 1 | Portada, Secciones 1 y 3 |
| Aprobación de US-17 a US-20 y de dejar los pagos fuera de la v1.0 | Docente | Semana 1, día 1 | Sección 1 y backlog |
| Regla de la nota anual (¿promedio de los tres trimestres?) | Cliente, con el texto oficial del reglamento | Semana 1, día 1 | RNF-01, US-02, glosario |
| ¿Se admite 0 en una actividad no presentada? ¿Redondeo 0,5 hacia arriba? | Cliente | Semana 1, día 1 | RNF-01, US-01, US-02 |
| ¿La licencia cuenta como asistencia? Umbral de "en riesgo" | Cliente | Semana 1, día 1 | US-19, US-06 |
| Absorber la sobrecarga de la semana 1 (horas extra) o pasar US-02 a la semana 2 | Equipo | Semana 1, día 1 | Sección 1, R09 |
| Proveedor del monitor de disponibilidad y del correo con API HTTP | Galvan | Semana 2 | Secciones 5, 9 y 11 |